|  | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE |
| --- | --- |

Dirección General del Agua

Servicio de Estudios y Planificación

TIPO:

PLIEGO DE BASES

REF. CRONOLÓGICA:

03/01

CLASE:

ASISTENCIA TÉCNICA

TÍTULO BÁSICO:

REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN

| PROVINCIA: | HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA |
| --- | --- |
| TÉRMINO MUNICIPAL: | VARIOS |

| PRESUPUESTO TOTAL: | 80.266.200 pts |
| --- | --- |
| AUTOR: | D. MANUEL ALLENDE ÁLVAREZ |

MEMORIA

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

La legislación española anterior a la aprobación de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas hacía recaer sobre la Administración Central del Estado buena parte de las competencias relativas al agua y a los usos relacionados con la misma.

La aprobación de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía para Aragón, y de la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, del Texto Reformado de este Estatuto de Autonomía, modificó esta situación y atribuyó a la Comunidad Autónoma numerosas competencias relacionadas con el agua, entre ellas y en exclusiva (artículo 35 del Estatuto) las siguientes:

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma.

Transporte fluvial cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales.

Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Tratamiento especial de las zonas de montaña.

Espacios naturales protegidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el número veintitrés del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas; la ordenación y la concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de Aragón.

Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza; protección de los ecosistemas en los que se desarrollen dichas actividades.

Instalaciones de producción, de distribución y de transportes de cualesquiera energías, incluidos los recursos y aprovechamientos hidroeléctricos, de gas natural y de gases licuados, cuando se circunscriban al territorio de la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma.

Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

Promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de Aragón.

La Comunidad ha venido aplicando sus competencias en los años transcurridos desde la aprobación del Estatuto y de su Reforma hasta la actualidad.

En este tiempo se han redactado y aprobado varios documentos de planificación que inciden sobre el agua, su uso, protección y aprovechamiento, como la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón y la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y también se han redactado y aprobado documentos de planificación hidráulica de ámbitos territoriales superiores al de la Comunidad Autónoma, como son los Planes Hidrológicos de las cuencas del Ebro, Tajo y Júcar, pero no se ha dispuesto de un documento que analice de forma conjunta e integrada, desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma, todo lo relacionado con el agua y con las infraestructuras hidráulicas de Aragón.

2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto de este Pliego de Bases es precisar las condiciones administrativas y técnicas que deberán regir en la contratación de los servicios de asistencia técnica para la redacción del Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón.

El Plan debe ser útil para profundizar en el estudio y conocimiento de los recursos hídricos y de las infraestructuras vinculadas a estos recursos en Aragón, desde un punto de vista integrador que tenga en cuenta el agua y sus ecosistemas, el conjunto del territorio, la actividad que en él se realiza y las políticas que favorezcan y optimicen el desarrollo sostenible en Aragón.

Los redactores del Plan deben estudiar el estado actual de la cuestión, analizar las fortalezas y debilidades del sistema, seleccionar las mejores estrategias de actuación, formular programas de acciones, valorar los costes de implantación del Plan, definir las fuentes de financiación y asignar la responsabilidad de su ejecución y explotación.

Deben contemplarse al menos las siguientes materias:

Marco legal del Plan.

Estudio de la demanda.

Estudio de la oferta.

Calidad de las aguas.

Infraestructuras de regulación.

Abastecimiento, potabilización y distribución.

Saneamiento y depuración de aguas residuales.

Regadíos.

Aprovechamientos energéticos.

Actuaciones en márgenes y defensa de avenidas.

Aguas subterráneas, minerales y termales.

Actuaciones específicamente medioambientales.

El ámbito del Plan será el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de su ampliación a otras zonas de las cuencas del Ebro, Júcar y Tajo cuando ello sea técnicamente necesario.

3.- ANTECEDENTES

Existen numerosos estudios previos redactados por las distintas Administraciones competentes:

Administración Central del Estado.

Comunidad Autónoma de Aragón.

Diputaciones Provinciales.

Entidades Comarcales.

Municipios y Mancomunidades municipales.

Otras entidades: empresas públicas, consorcios, etc.

De entre ellos, tienen especial valor e importancia para este Plan los archivos documentales de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Director del trabajo realizará las gestiones pertinentes para facilitar el acceso a esta información ya que los datos, estudios y trabajos realizados por la Confederación del Ebro son la base principal de partida para el análisis a realizar.

El Director del trabajo facilitará la obtención de los datos, estudios y bases alfanuméricas y gráficas de datos que obren en poder del Gobierno de Aragón.

4.- NECESIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

La Dirección General del Agua tiene en marcha obras y estudios en diversos puntos de Aragón, lo que impide que con el personal técnico ordinario se puedan realizar los trabajos necesarios para la redacción de este Plan, por lo que se precisa la contratación de los servicios técnicos correspondientes.

5.- DEFINICIONES

5.1.- Consultor adjudicatario o simplemente “Consultor”. Empresa o persona física que contrata con la Administración la prestación de los servicios de asistencia técnica para la redacción del Plan.

5.2.- Director del Plan. Ingeniero de la Administración encargado de dirigir y supervisar las actuaciones del Consultor, designado para estas funciones por el jefe del Servicio correspondiente de la Dirección General del Agua entre sus funcionarios.

5.3.- Equipo de apoyo a la dirección. En lo sucesivo el “equipo”, es el conjunto de personas dependientes del Consultor que prestarán su colaboración al Director en el desempeño de sus funciones.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar están descritos de forma pormenorizada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto a esta Memoria.

7.- REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS LICITADORES

Podrán concurrir a la licitación todas las personas jurídicas que estén facultadas para concertar con la Administración contratos para la ejecución de consultoría y asistencia.

Los licitadores deberán presentar un equipo que acredite experiencia suficiente en los siguientes extremos:

Planificación de recursos hidráulicos.

Planificación y proyecto de las distintas materias objeto de este Plan.

Conocimiento de Aragón y de la cuenca del Ebro.

Se considera imprescindible que en el equipo se integren al menos las siguientes personas:

Un ingeniero de caminos, que tenga más de 15 años de experiencia en planificación hidráulica, que asumirá las funciones de delegado del Consultor.

Un jurista experto en derecho administrativo, en especial del agua.

Un ingeniero de caminos ó técnico informático con experiencia en modelos informáticos de planificación y simulación hidrológica.

Un ingeniero agrónomo con experiencia en planificación de regadíos.

Un técnico en medio ambiente con experiencia en planificación de recursos hídricos.

Los licitadores deberán acreditar que todos los miembros del equipo que proponen poseen la experiencia necesaria para las funciones que se les encomienda.

También deberán certificar responsablemente que, en el supuesto de que la adjudicación se realice en los dos meses siguientes a la presentación de las ofertas, todos los técnicos propuestos pueden incorporarse de forma inmediata a los trabajos de redacción del Plan y mantener durante todo el plazo de ejecución la dedicación que hayan propuesto en su oferta.

El Consultor mantendrá abierta durante todo el plazo de ejecución de los trabajos una oficina en la Comunidad Autónoma de Aragón, con las características y medios que defina en su oferta, y los miembros del equipo acudirán a reuniones con el Director del trabajo o con otros técnicos de la Administración tantas veces como sea preciso.

8.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y LA ADMINISTRACIÓN

Ante la Dirección General del Agua, el adjudicatario estará representado por el Ingeniero Delegado del Consultor o quien éste designe para cada actuación concreta y que acepte el Director del trabajo de asistencia nombrado por dicha Dirección General.

El Delegado del Consultor asistirá a todas las reuniones relacionadas con el desarrollo y marcha de la obra convocadas tanto por el Director del trabajo  como por la Dirección General del Agua.

El Delegado del Consultor dará cuenta al Director del trabajo, mediante partes mensuales, de la labor realizada, indicándole de forma clara y concisa el desarrollo de los trabajos en ejecución y las propuestas que se consideran convenientes para su mejor fin. Cualquier incidencia concreta será objeto de informe puntual aparte de los periódicos mensuales anteriormente expresados.

El Delegado del Consultor  establecerá, de acuerdo con el Director del trabajo, un archivo que contendrá los resultados de todas las actuaciones, así como los informes periódicos y puntuales, con adecuada información del desarrollo de los trabajos, actas de reuniones celebradas, etc. Todo ello con el correspondiente soporte informático que el Director del trabajo establezca.

Será indispensable la autorización de la Dirección General del Agua para realizar cualquier cambio de personas o reajuste de funciones en el equipo de trabajo del adjudicatario, hecho que será en todo caso excepcional y no deberá admitirse salvo por causa de fuerza mayor.

Si el Director del trabajo observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo del consultor, bien porque quede patente a su juicio la falta de competencia, bien porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por persona idónea. El Consultor realizará esta sustitución en el plazo de una semana.

9.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Dada la especialización y equipos que requieren estos trabajos, se propone que la licitación se realice por el sistema de Concurso, para poder seleccionar la oferta más ventajosa atendiendo a consideraciones tanto técnicas como económicas.

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se propone que el plazo de ejecución de la Asistencia Técnica objeto del presente Pliego de Base sea DOCE (12) MESES.

11.- PRESUPUESTO ESTIMADO

En el Documento Nº 3 se justifica la valoración económica de la Asistencia Técnica. En los precios se han tenido en cuenta todos los gastos necesarios para realizar completamente el trabajo objeto de esta asistencia técnica.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se exponen los criterios aplicables para el abono de la asistencia técnica de forma fraccionada a lo largo de la obra.

El presupuesto de Ejecución por Contrata así obtenido es de OCHENTA MILLONES, DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS (80.266.200) PESETAS.

12.- DOCUMENTOS DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Bases comprende los siguientes documentos:

Documento Nº 1. Memoria

Documento Nº 2. Pliego de Prescripciones Técnicas

Documento Nº 3. Presupuesto

13.- CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto consideramos suficientemente justificados todos los aspectos necesarios para la contratación y realización de la Asistencia Técnica objeto de este Pliego, por lo que lo sometemos a la consideración de la Superioridad para su examen y aprobación si procede.

Zaragoza, marzo de 2001

El JEFE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS

Y PLANIFICACIÓN.

Fdo: Manuel Allende Álvarez.

.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR

Artículo 1º

OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto de Pliego es precisar las condiciones técnicas que deberán regir en los servicios de asistencia técnica para la redacción del Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón.

El objeto del Plan son los recursos hídricos y las infraestructuras vinculadas a estos recursos en Aragón, en sentido amplio, tanto desde el punto de vista territorial, ya que el ámbito deberá ampliarse al exterior de la Comunidad Autónoma siempre que ello sea técnicamente necesario, como desde el punto de vista del objeto formal, ya que el Plan debe referirse al agua, a los ecosistemas asociados a ella, a su incidencia en el territorio y la actividad, y a las políticas que favorezcan y optimicen el desarrollo sostenible en Aragón.

En estas materias y ámbito el Consultor, siguiendo lo dispuesto en este Pliego y las instrucciones del Director del trabajo, deberá estudiar el estado actual de la cuestión, analizar las fortalezas y debilidades del sistema, seleccionar las mejores estrategias de actuación, formular programas de acciones, valorar los costes de implantación del Plan, definir las fuentes de financiación y asignar la responsabilidad de su ejecución y explotación.

Este Pliego servirá de base contractual junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de trabajos de consultoría y asistencia.

Artículo 2º

CONDICIONES DE LOS CONCURSANTES

Podrán concurrir en este Concurso todas las personas jurídicas que estén facultadas para concertar con la Administración contratos de consultoría y asistencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los licitadores deberán ofrecer un equipo con experiencia en planificación de recursos hidráulicos, conocimiento de la Comunidad Autónoma y de la Cuenca del Ebro, disponibilidad de tiempo y suficientemente coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos en el plazo de una semana a partir de la firma del Contrato.

Artículo 3º

TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

Los trabajos a realizar por el Consultor serán los siguientes:

MARCO LEGAL

Se pretende estudiar y concretar en este punto el marco legal del Plan y su relación con los distintos instrumentos de planificación ya aprobados o en estudio.

Competencias actuales

El Consultor analizará las competencias que, sobre los recursos hídricos y las infraestructuras vinculadas a estos recursos en Aragón, tienen las distintas Administraciones y entidades públicas y privadas. Al menos debe estudiar las competencias de las siguientes entidades:

Unión Europea.

Administración Central del Estado.

Comunidad Autónoma de Aragón.

Diputaciones Provinciales.

Entidades Comarcales.

Municipios y Mancomunidades municipales.

Otras entidades: empresas públicas, consorcios, etc.

El análisis estará referido a las etapas de planificación, proyecto, autorización, construcción, gestión y explotación de actuaciones relacionadas con el agua.

El resultado de este análisis será un dictamen jurídico que defina de forma clara y precisa las posibilidades de actuación del Gobierno de Aragón en las materias objeto de este Plan de Infraestructuras Hidráulicas, es decir, en lo referido a los recursos hídricos y a las infraestructuras relacionadas con ellos y a la incidencia que sobre estas cuestiones puedan tener otras competencias, como las que el Gobierno de Aragón tiene legalmente atribuidas en el art. 35 del vigente Estatuto de Autonomía sobre ordenación del territorio, zonas de montaña, espacios naturales protegidos, protección de los ecosistemas fluviales y lacustres, y otras que puedan ser relevantes.

El Consultor obtendrá también de los archivos documentales de la Confederación Hidrográfica del Ebro un listado de todas las concesiones existentes en los ríos de Aragón. El listado se presentará en formato informático sobre una base de datos compatible y contendrá al menos los siguientes campos: río, lugar ó coordenadas, titular, caudal, destino, año de inicio y de finalización, y limitaciones o precisiones de la concesión.

El Director del trabajo realizará las gestiones pertinentes para facilitar el acceso a estos datos.

Instrumentos de planificación hidráulica

Se estudiarán los instrumentos de planificación territorial e hidráulica vigentes, realizando una síntesis crítica de todos ellos desde un punto de vista integrador. Se considera que son relevantes al menos los siguientes instrumentos:

De planificación hidráulica:

Pacto del Agua de Aragón.

Plan Hidrológico Nacional.

Plan Nacional de Regadíos.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.

Otros instrumentos de planificación hidráulica.

De cada uno de estos instrumentos se redactará un documento de síntesis en el que se encuentren todas las determinaciones que afectan a Aragón, de entre las contenidas en el documento correspondiente. Esta síntesis debe referirse a cada uno de los puntos tratados en el documento, es decir, información, análisis, propuestas y, en su caso, documento normativo, y debe contener información suficiente (texto, tablas y mapas) como para que sea posible consultarla como documento independiente de aquel que sintetiza. Se prestará especial atención al Plan Hidrológico Nacional, al Plan Nacional de Regadíos y al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que deberán ser cuidadosamente estudiados por el Consultor.

El Consultor analizará también cada uno de estos documentos. El Gobierno de Aragón facilitará los estudios de que dispone, en especial los relativos al Plan Hidrológico Nacional, pero en todo caso el Consultor debe realizar un análisis crítico suficiente de la incidencia de cada uno de estos documentos en Aragón, siguiendo la metodología que debe proponer en su oferta.

De planificación territorial.

Ley de Ordenación del territorio de Aragón.

Directrices de Ordenación Territorial de Aragón.

Directrices Parciales de Ordenación Territorial.

Directrices Sectoriales de Ordenación Territorial.

Otros instrumentos de planificación territorial.

El Gobierno de Aragón facilitará el acceso a los documentos de planificación existentes, tanto a los aprobados definitivamente como a aquellos de los que solo se disponga de un texto provisional.

El Consultor recogerá la información relevante y sintetizará los aspectos de estos documentos de planificación que puedan tener incidencia sobre la política hidráulica. Analizará las propuestas y carencias de estos planes, y su coherencia con otras planificaciones generales o sectoriales. Valorará también las posibilidades de actuación en este campo, de acuerdo con el dictamen jurídico sobre competencias obtenido en el punto anterior.

Instrumentos medioambientales.

Directivas Comunitarias.

Normativa estatal.

Normativa autonómica.

Otra normativa medioambiental.

El Consultor, siguiendo los criterios metodológicos y formales que debe presentar en su oferta, sintetizará y analizará la normativa medioambiental vigente, y su incidencia sobre la planificación hidráulica en Aragón. En el estudio se incluirán gráficamente los lugares protegidos por normativa europea, estatal y autonómica: LIC, ZEPA, Parques Nacionales, Red de Espacios Naturales Protegidos, y otras figuras de protección delimitadas.

Coordinación entre Administraciones

Se analizará la situación actual de coordinación entre Administraciones desde los siguientes puntos de vista:

Capacidad real de formular políticas comunes que integren las distintas competencias sectoriales.

Incidencia sobre los agentes sociales: descoordinaciones detectadas, problemas de tramitaciones y autorizaciones múltiples, falta de definición de un marco claro de referencia, etc.

El análisis debe contemplar la actuación de todas las Administraciones (Europea, Central, Autónoma y Local) y debe referirse a todos los aspectos posibles, como:

Actuaciones en dominio público hidráulico.

Actuaciones en zona de policía fluvial.

Licencias de obras.

Concesión de aprovechamientos hidráulicos.

Autorización de vertidos.

Caudales medioambientales.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se elaborará a partir de la información y el análisis de los puntos anteriores un listado de los puntos fuertes y los puntos débiles de la situación actual, siguiendo la metodología habitual en la planificación estratégica.

El resultado debe ser un listado que establezca con claridad y concisión las debilidades y fortalezas del marco legal en todo lo referido a los recursos hídricos.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos.

Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones

Las estrategias formuladas y consensuadas deben desarrollarse mediante una serie de acciones concretas. El Consultor elaborará el listado de estas acciones que debe contar al menos con los siguientes extremos:

Formulación de la acción.

Estrategia que desarrolla.

Definición, objetivos, desarrollo y aplicación de la acción.

Responsable de su ejecución.

Políticas sectoriales sobre las que incide.

Coordinación entre Administraciones.

Coste económico y financiación.

Programación

El Consultor formulará un programa temporal en el que se recojan las distintas acciones a desarrollar y los recursos necesarios para ello. El Programa debe establecer criterios, relaciones, prioridades y puntos críticos.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Se pretende obtener unos valores razonables que definan la demanda actual y la evolución de la misma en los horizontes habituales contemplados en la planificación.

Debe partirse de los datos existentes en las distintas Administraciones hidráulicas, y en especial de los estudios básicos realizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro para las Directrices de la Cuenca, el Plan Hidrológico de la Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. También se utilizarán los estudios previos realizados por la propia Diputación General de Aragón y por otras Administraciones competentes. El Director del trabajo realizará las gestiones pertinentes para facilitar el acceso a las fuentes originales de esta información.

El Consultor debe analizar de forma crítica los datos allí empleados, tanto en lo que se refiere a información cuantitativa básica cuanto a los valores medios o estándares utilizados, a los criterios de proyección de los datos, y a la vigencia de todos ellos. En caso de falta de datos, de discrepancia con los valores obtenidos o con los criterios aplicados, o de existencia de datos ó fuentes mejores, el Consultor realizará justificadamente su propia obtención o estimación, dentro de los plazos previstos para la realización del estudio.

En el estudio de escenarios futuros, el Consultor analizará de forma especial las estrategias y acciones tendentes a ahorrar y liberar recurso y a optimizar la demanda.

Los extremos a contemplar en este estudio son:

Demanda actual: usos urbanos (conectados a redes municipales)

Domésticos y municipales.

Se estimará mediante un algoritmo que valore, a partir de los datos del censo de habitantes y del de viviendas principales y secundarias, el número de habitantes permanente y en momentos punta, aplicando a estos valores dotaciones generalmente admitidas, para cada núcleo de población de Aragón. Los resultados se contrastarán con datos empíricos aleatorios.

Los consumos municipales, se valorarán como un porcentaje sobre el consumo doméstico, a menos que existan otras fuentes fiables.

Industriales, comerciales y de servicios.

Se partirá de los datos del CNAE y se aplicará estándares habituales en la literatura especializada. Dada la fuente de estos datos, no parece probable que puedan segregarse los consumos urbanos y no urbanos con total fiabilidad. El Consultor propondrá un sistema porcentual, que deberá justificar.

Medioambientales y otros usos urbanos.

A menos que existan otras fuentes fiables, se valorarán como un porcentaje sobre el consumo total. Se incorporarán aquí los usos singulares de los que se tenga constancia.

Demanda actual: usos no urbanos

Caudales mínimos en los ríos.

Se reflejarán en cada tramo de río los valores adoptados en la planificación hidrológica o en otros documentos de planificación.

Otros usos medioambientales.

Se estimará el caudal demandado por otros usos medioambientales mediante un sistema empírico o estadístico aprobado por el Director del trabajo.

Regadíos.

Se utilizarán los datos de consumos reales que puedan obtenerse de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Departamento de Agricultura de la Diputación General de Aragón. Dada la estacionalidad de la demanda, los datos deberán desagregarse por meses.

El Consultor cruzará estos datos con los que se deduzcan de aplicar a los datos de hectáreas cultivadas por tipos de cultivo y por municipios valores razonables de demanda en parcela y en origen. De esta comparación obtendrá los valores más fiables posibles.

Ganadería.

Se partirá del Censo Ganadero por términos municipales y se aplicarán valores generalmente admitidos de consumos unitarios.

Usos industriales.

Como ya se ha dicho en los consumos urbanos, se partirá de los datos del CNAE, con asignación de consumos medios. En todo caso, el Consultor obtendrá una relación individualizada de todos los consumos ó concesiones  significativas, entendiendo como tales las superiores a 1.000 m3/día.

Producción hidroeléctrica.

Se obtendrá un listado de las concesiones hidroeléctricas existentes en Aragón. Este listado será contrastado con las producciones eléctricas que aparezcan en datos oficiales.

Acuicultura.

Se estudiarán las concesiones de agua para este fin. Este dato será complementado con datos oficiales de producción piscícola.

Usos recreativos y navegación.

Las demandas para estos usos serán determinadas a partir de datos procedentes de los servicios turísticos de la Comunidad y, también, de las Confederaciones Hidrográficas correspondientes.

Resumen de la demanda actual

Los datos de los puntos anteriores se presentarán en cuadros, tablas y mapas que permitan su consulta y difusión. Los datos básicos se referirán a términos municipales, pero también se presentarán por comarcas y por cuencas hidrográficas y por meses.

Demanda futura: usos urbanos

Para cada una de las demandas urbanas estudiadas, el Consultor analizará cuál puede ser la evolución de la demanda a 10 y 20 años, y estimará también la demanda estratégica o de largo plazo.

El estudio no debe ser una mera proyección porcentual de la demanda actual, sino que se debe establecer criterios de evolución objetivos teniendo en cuenta variables generales sociales, económicas y territoriales, tomadas de documentos de planificación ó evolución globales, estatales ó regionales.

Esta demanda futura debe territorializarse, al menos hasta el nivel comarcal. El Consultor propondrá en su estudio el criterio de revisión de la fórmula adoptada, de tal forma que sea posible ajustar las previsiones de demanda con una periodicidad al menos bianual.

La proyección puede contemplar varios escenarios, en función de variables a definir en el estudio, preferiblemente tomados de documentos de planificación de ámbitos socioeconómicos similares a Aragón o de los propios documentos de planificación de la Comunidad Autónoma.

El Consultor en su oferta propondrá la metodología concreta que pretende utilizar para cada uno de los sectores.

Demanda futura: usos no urbanos

Se desarrollará siguiendo criterios similares a los del punto anterior. El estudio debe ser especialmente riguroso en las demandas relacionadas con la actividad económica, y en especial con los regadíos, la ganadería y los usos industriales, utilizando para ello las metodologías que el Consultor proponga en su oferta. En todo caso, la demanda estará territorializada y contendrá una fórmula que permita revisar las previsiones cada dos años.

Resumen de la demanda futura

Presentación de los datos de la proyección en cuadros, tablas y mapas, a 10 y 20 años vista, y a largo plazo. Los datos básicos se referirán a términos municipales, pero también se presentarán por comarcas y por cuencas hidrográficas, y por meses.

Análisis

El Consultor analizará de forma crítica los datos de demanda obtenidos, tanto en la situación actual como en la proyección futura. Propondrá también, como resultado del análisis realizado, criterios que permitan optimizar la demanda.

Puntos fuertes y puntos débiles

A partir de los datos y análisis se elaborará un listado de las debilidades y fortalezas de la demanda de agua en Aragón.

Estrategias

A partir de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. El Consultor propondrá un sistema de participación pública concreto que garantice que las políticas propuestas gozan de amplio consenso.

Acciones

Las estrategias formuladas y consensuadas deben desarrollarse mediante una serie de acciones concretas. El Consultor elaborará el listado de estas acciones que debe contar al menos con los siguientes extremos:

Formulación de la acción.

Estrategia que desarrolla.

Definición, objetivos, desarrollo y aplicación de la acción.

Responsable de su ejecución.

Políticas sectoriales sobre las que incide.

Coordinación entre Administraciones.

Coste económico y financiación.

Programación

El Consultor formulará un programa temporal en el que se recojan las distintas acciones a desarrollar y los recursos necesarios para ello. El Programa debe establecer criterios, relaciones, prioridades y puntos críticos.

ESTUDIO DE LA OFERTA

Una vez establecidos los escenarios de la demanda, el Consultor analizará la oferta actual del recurso y su futura evolución. El estudio debe incluir el análisis de la garantía, siempre que ello sea posible.

Debe contemplarse tanto la oferta procedente de aguas superficiales como la procedente de aguas subterráneas, y la relación entre las mismas, siempre que existan datos.

Como en el punto anterior, debe partirse de los datos y estudios realizados por las distintas Administraciones competentes, y en especial de los estudios básicos y simulaciones realizados para las Directrices y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y para el Plan Hidrológico Nacional; el acceso a los mismos será gestionado por el Director del trabajo.

El Consultor puede proponer otras fuentes de información u otros métodos de análisis que considere convenientes.

En todo caso, deberá revisar los datos y criterios utilizados en los estudios básicos incluidos en las Directrices y Planes citados y en su caso proponer otros alternativos, desarrollando en ese caso los estudios necesarios para obtener conclusiones alternativas.

Los extremos a contemplar en este estudio son, al menos, los siguientes:

Oferta actual

El estudio se realizará desagregado para cada una de las principales cuencas o sistemas: Aragón y Arba, Gállego y Cinca, Ésera y Noguera Ribagorzana, Queiles, Huecha, Jalón, Huerva, Aguasvivas, Martín, Guadalope y Regallo, Matarraña y Ebro, y para las zonas aragonesas del Turia, Mijares y Tajo.

Para cada una de estas cuencas se presentarán los siguientes datos, que deberán integrarse en la Base de Datos Hidrológicos del Gobierno de Aragón:

Estaciones y datos pluviométricos.

Estaciones foronómicas.

Datos de aforos: series diaria, mensual y anual.

Si existe, datos de calibración de un modelo: Sacramento u otro.

Unidades hidrológicas.

Precipitación potencial.

Evapotranspiración potencial.

Aportaciones.

La Dirección General del Agua del Gobierno de Aragón aportará el modelo de simulación de que dispone y con los datos que estén introducidos en el momento de realizar el trabajo.

El Consultor analizará y completará los datos de entrada del sistema, lo estudiará y pondrá en funcionamiento, realizando una simulación del funcionamiento del sistema en el estado actual de la cuenca.

En el estudio se considerarán las actuales transferencias que se producen desde la cuenca del Ebro a otras cuencas.

Oferta futura

Se definirán una serie de escenarios que supongan incremento de la regulación. En particular, estos escenarios deben ajustarse a las previsiones de regulación de los Planes Hidrológicos vigentes y del Pacto del Agua.

Con el modelo aportado por la Dirección General del Agua y puesto a punto por el Consultor, se realizarán simulaciones teniendo en cuenta el incremento de regulación que supondrá la construcción de los distintos embalses previstos en el Pacto del Agua, en el Plan Hidrológico Nacional, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y en otros planes y el incremento de demanda que se producirá en consecuencia.

Se analizará también la influencia que sobre el funcionamiento de las distintas cuencas y subcuencas tendrán las futuras transferencias entre cuencas. De forma especial se estudiará la incidencia del trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional, tanto en la pérdida de regulación interna para la cuenca de los embalses asignados al trasvase (Mequinenza y Ribarroja), como para toda la cuenca en situaciones de emergencia o sequía prolongada.

El estudio debe incluir los últimos criterios sobre la incidencia en la oferta y en la demanda del evidente cambio climático y sus reprecisiones en el incremento de la demanda y la disminución de la oferta.

Balance oferta - demanda

Los datos obtenidos serán resumidos de forma clara y concisa, con expresión concreta de los siguientes extremos

Balance general.

Balance por cuencas.

Garantía.

Proyección.

Para ello podrá utilizarse el varias citado modelo hidrológico de la Dirección General del Agua, que en todo caso debe quedar así cargado y listo para su uso  en posteriores explotaciones.

Puntos fuertes y puntos débiles

A partir de los datos y análisis se elaborará un listado de las debilidades y fortalezas de la oferta del agua en Aragón en el momento presente y en su evolución futura.

Se considerará de forma especial la posible incidencia que sobre estas fortalezas tendrá el Pacto del agua, el Plan Hidrológico de la Cuenca, el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos.

Estrategias

A partir de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. El Consultor propondrá un sistema de participación pública concreto que garantice que las políticas propuestas gozan de amplio consenso.

Acciones

Las estrategias formuladas y consensuadas deben desarrollarse mediante una serie de acciones concretas. El Consultor elaborará el listado de estas acciones que debe contar al menos con los siguientes extremos:

Formulación de la acción.

Estrategia que desarrolla.

Definición, objetivos, desarrollo y aplicación de la acción.

Responsable de su ejecución.

Políticas sectoriales sobre las que incide.

Coordinación entre Administraciones.

Coste económico y financiación.

Programación

El Consultor formulará un programa temporal en el que se recojan las distintas acciones a desarrollar y los recursos necesarios para ello. El Programa debe establecer criterios, relaciones, prioridades y puntos críticos.

CALIDAD DE LAS AGUAS

El Consultor analizará la calidad actual y futura de las aguas de los ríos de Aragón. Se considera que el documento básico para ello es la documentación elaborada por el Comité de Seguimiento de la Red Ambiental del Ebro, que ha incorporado documentos procedentes de la Comunidad Autónoma.

Parámetros de calidad en los ríos

La realización de un estudio completo de calidad de las aguas requeriría la utilización de un modelo matemático en el que se introdujera toda la información disponible sobre caudales, calidades y vertidos, y que generase la simulación de la evolución temporal de los principales parámetros, tanto por los procesos de autodepuración del propio río, como por las actuaciones sobre los vertidos o por  otras actuaciones que incidan sobre el río. Este modelo supera ampliamente el ámbito de este Plan, por lo que el Consultor deberá hacer un análisis cualitativo y de aproximación a las principales variables del sistema, identificando tramos del río de acuerdo con la metodología y criterios empleados en la Red Ambiental del Ebro.

El Consultor analizará otros documentos relevantes, como los datos ICA procedentes de la Red de Calidad Ambiental del Ebro y el estudio realizado por Aula Dei para la Dirección General del Agua sobre calidad del agua en los ríos de Aragón y factores que inciden sobre esta calidad.

Los objetivos de calidad deben ser los definidos en la Red Ambiental del Ebro y, en su caso, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Además, debe estudiar las posibilidades de cumplimiento del objetivo general definido en la reciente Directiva Marco europea de alcanzar un buen estado ecológico en todas las aguas en el plazo de 15 años.

Análisis

El Consultor analizará la información existente y clasificará por tramos todos los ríos de Aragón, con los siguientes criterios:

Condiciones generales: estado ecológico.

Indicadores de calidad biológicos: fitoplancton, macrofitos y organismos fitobentónicos, fauna bentónica de invertebrados e ictiofauna.

Indicadores de calidad hidromorfológicos: régimen hidrológico, continuidad de los ríos y condiciones morfológicas.

Indicadores de calidad físico-químicos: condiciones generales, contaminantes específicos sintéticos y contaminantes específicos no sintéticos.

El Consultor analizará también la evolución futura de la calidad, en particular teniendo en cuenta el incremento de las regulaciones y de la demanda.

Puntos fuertes y puntos débiles

A partir de los datos y análisis se elaborará un listado de las debilidades y fortalezas de la calidad del agua y el estado ecológico de los ríos en Aragón en el momento presente y en su evolución futura.

Se considerará de forma especial la posible incidencia que sobre estas fortalezas y debilidades tendrá la aplicación del Pacto del agua, del Plan Hidrológico de la Cuenca, del Plan Hidrológico Nacional y del Plan Nacional de Regadíos.

Estrategias

A partir de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. El Consultor propondrá un sistema de participación pública concreto que garantice que las políticas propuestas gozan de amplio consenso.

Acciones

Las estrategias formuladas y consensuadas deben desarrollarse mediante una serie de acciones concretas. El Consultor elaborará el listado de estas acciones que debe contar al menos con los siguientes extremos:

Formulación de la acción.

Estrategia que desarrolla.

Definición, objetivos, desarrollo y aplicación de la acción.

Responsable de su ejecución.

Políticas sectoriales sobre las que incide.

Coordinación entre Administraciones.

Coste económico y financiación.

Programación

El Consultor formulará un programa temporal en el que se recojan las distintas acciones a desarrollar y los recursos necesarios para ello. El Programa debe establecer criterios, relaciones, prioridades y puntos críticos.

INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN

Recopilación de la información existente

El Consultor deberá recopilar la mejor información existente, extraída de los distintos estudios realizados por Administraciones y Organismos, para lo que contará con el apoyo del Director del estudio en la gestión de los permisos. Se considera que los documentos básicos son los el Pacto del Agua de Aragón y los Planes Hidrológicos de las Cuencas del Ebro y del Júcar. En ellos se encuentra la mayor parte de la documentación básica de las regulaciones a estudiar: el Consultor deberá estudiarla, resumirla y, en su caso, completarla.

Para cada una de las regulaciones redactará una ficha en la que aparezca:

Descripción de la regulación.

Emplazamiento con coordenadas.

Principales características.

Planta y alzados de la presa.

Plano a escala 1:50.000 del embalse.

Afección ambiental y otras afecciones.

Coherencia con otras determinaciones.

Planes de restitución y compensación.

Principales beneficiados.

Promotor, coste y financiación.

Estado de la tramitación.

Además situará los embalses existentes sobre un sistema de información geográfica que deberá proponer en su oferta.

Criterios generales de actuación

El Consultor resumirá los criterios de actuación que aparezcan en los documentos base, Pacto del Agua y Planes Hidrológicos.

También formulará unos criterios generales básicos que deben regir la actuación del Gobierno de Aragón en los distintos tipos de regulaciones. Analizará la experiencia de coordinación entre las distintas Administraciones y los procedimientos que pueden mejorar esta coordinación.

Establecerá unos criterios generales que deben inspirar la formulación, aprobación y ejecución de los planes territoriales de restitución y de obras complementarias. En estos criterios debe aparecer con claridad la forma de financiación de la obra principal y de los planes territoriales complementarios.

Necesidades de regulación

El Consultor analizará las necesidades reales de regulación para cada uno de los embalses, tanto en lo que se refiere a la existencia de demanda insatisfecha como en qué momento esta demanda insatisfecha puede producir disfunciones sociales, territoriales o económicas.

También estudiará para cada actuación la relación entre el coste de la obra y los beneficios de todo tipo que produce y si existen posibilidades alternativas de actuación que sean más rentables o que tengan menor impacto.

De acuerdo con este análisis realizará unas recomendaciones de actuación.

Programa de obras a realizar

El Consultor realizará un programa justificado de las obras a realizar, considerando cada una de las incluidas en los siguientes programas:

Obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional.

Obras incluidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

Obras incluidas en el Pacto del Agua.

Otras obras de regulación con proyecto o estudio.

Otras obras de regulación a estudiar.

Regulaciones para usos medioambientales.

Para cada una de las obras, y teniendo en cuenta el estado de su tramitación, la demanda de la misma y la capacidad financiera de los promotores, establecerá un programa que comprenda todos los sucesivos pasos en la tramitación del expediente: anteproyecto, proyecto, redacción de los estudios territoriales, evaluación ambiental, aprobación, financiación, disponibilidad de los terrenos, construcción, puesta en servicio y explotación.

Explotación y mantenimiento

Para cada una de las obras y por años, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y la imputación de los costes de explotación y mantenimiento de la obra que se producirán.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada una de las obras y por anualidades el coste de inversión inicial, el coste de explotación y mantenimiento, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo del programa

El Consultará relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que el Programa pueda ser llevado a cabo. Esta relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias de las Administraciones y particulares, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

ABASTECIMIENTO, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

Recopilación de la información existente

El Consultor recogerá la información existente, entre la que se cuenta la siguiente:

1ª Fase del Estudio de Abastecimiento de los Núcleos de Aragón realizado por la Dirección General del agua del Gobierno de Aragón.

Encuestas de infraestructuras de las Diputaciones Provinciales.

Resultados de los análisis periódicos de calidad de las aguas realizados por los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma.

Estudios de abastecimiento y distribución contenidos en las Directrices de Cuenca, en los Planes Hidrológicos, en las Directrices Parciales o en otros instrumentos de planeamiento.

Proyectos redactados que obren en poder de la Administración.

Obras realizadas en los últimos años o a realizar por las distintas Administraciones: Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, Confederaciones, ACESA, etc.

Encuestas realizadas por las distintas Administraciones.

Consultas directas a los Ayuntamientos.

El Consultor estudiará esta documentación y seleccionará la más reciente y fiable, elaborando un documento que defina el estado de la cuestión en el momento actual para cada uno de los municipios de Aragón. Cuando sea posible, los datos se desagregarán por núcleos dentro de cada municipio. La información se referirá a los elementos habituales de un sistema de abastecimiento: captación ó captaciones, abastecimiento, regulación, potabilización y distribución. Se recopilarán los datos existentes sobre la calidad del servicio en condiciones normales y en época de puntas. Se recogerá información sobre el coste real del servicio y las tarifas aplicadas, así como si la explotación es realizada con medios propios por el Ayuntamiento o se realiza bajo cualquier otro sistema.

Criterios generales de actuación

El Consultor propondrá criterios generales de actuación a aplicar en los estudios, proyectos, obras y servicios municipales de abastecimiento. Al menos precisará los siguientes extremos:

Dotaciones: cantidades mínimas, medias y máximas a aplicar en los distintos tipos de consumos.

Calidad del agua: valores mínimos a conseguir, bien porque exista recurso en estas condiciones, bien mediante instalaciones de potabilización.

Garantía del recurso: de acuerdo con los datos concretos del abastecimiento (río, aluvial, manantial, pozo, embalse, canal, etc.) se definirán unos criterios mínimos de garantía, y las necesidades de regulación que ello implica.

Interés general, autonómico, comarcal ó local: se estudiará un criterio que permita dividir las competencias entre las distintas Administraciones implicadas.

Promotor y titularidad: se analizarán las distintas posibilidades, referidas tanto a la inversión inicial como a la explotación posterior, teniendo siempre en cuenta el tamaño del municipio y aplicando el principio de integración vertical progresiva del servicio del agua.

Tramitación y coordinación entre las distintas administraciones y empresas públicas y privadas.

Fórmulas de financiación de la inversión y de la explotación.

Los datos deberán ser zonificados, siempre que existan razones objetivas que justifiquen esta zonificación. Tendrán en cuenta el tamaño del núcleo y su función en el territorio.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos obtenidos, un estudio de fortalezas y debilidades del sistema en Aragón. El resultado debe ser un listado que establezca con claridad y concisión las debilidades y fortalezas de los abastecimientos y distribuciones de agua en Aragón, y de las instalaciones y servicios a ellos vinculadas.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que al menos deben aparecer los siguientes programas:

Captaciones y aumento de la cantidad y calidad del recurso base.

Regulaciones y aumento de la garantía.

Potabilizaciones y aumento de la calidad.

Distribución en alta.

Distribución en baja.

Otras acciones y programas: mejora de la gestión y explotación, etc.

Los programas se basarán en la información obtenida, y se formularán en todo caso por comarcas, y siempre que existan datos municipales fiables. Los programas estarán cuantificados por años y al menos por comarcas.

Explotación y mantenimiento

Para cada uno de los programas, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y fórmula de imputación de los costes de explotación y mantenimiento del servicio, con el criterio de integración vertical del ciclo ya citado.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada uno de los programas y por anualidades el coste de inversión inicial, el coste de explotación y mantenimiento, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo

El Consultor relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que los distintos programas puedan ser llevados a cabo. La relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En este apartado el Consultor seguirá puntualmente la metodología aplicada en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que deberá actualizar en aquellas previsiones que hayan quedado desfasadas y completar en algunos extremos que se han revelado como insuficientemente estudiados.

Recopilación de la información existente

El Consultor actualizará el contenido del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración en dos aspectos principales:

Incluyendo las obras construidas, en construcción y con financiación consolidada.

Realizando un estudio de los fangos que realmente se producen en las depuradoras en servicio y extrapolando estos datos a la totalidad de las depuradoras previstas.

Estudiará y actualizará también aquellos extremos puntuales que le indique el Director del trabajo. El resultado será una nueva versión actualizada del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

Criterios generales de actuación

Completará y actualizará los existentes en el Plan.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos teóricos y de la experiencia obtenida en la aplicación del Plan, un estudio de las fortalezas y debilidades del sistema de saneamiento y depuración en Aragón.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles, y de la experiencia obtenida en la aplicación del Plan, se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector de saneamiento y depuración en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que deben aparecer los siguientes programas, tomados del Plan de Saneamiento:

Programa Nº 1: Instrumentos de desarrollo del Plan.

Subprograma 1.1.	Divulgación del Plan.

Subprograma 1.2.	Desarrollo de la Ley.

Subprograma 1.3.	Desarrollo de la Junta de Saneamiento.

Subprograma 1.4.	Creación de las Entidades Zonales.

Subprograma 1.5.	Redacción de los Planes Zonales de Saneamiento.

Subprograma 1.6.	Aprobación de una Ordenanza tipo de vertidos.

Programa Nº 2: Construcción de infraestructuras.

Subprograma 2.1.	Redacción de proyectos.

Subprograma 2.2.	Depuradoras de Zaragoza capital.

Subprograma 2.3.	Depuradoras en zonas sensibles: más de 10.000 h.e.

Subprograma 2.4.	Depuradoras de núcleos de más de 15.000 h.e.

Subprograma 2.5.	Depuradoras de núcleos de más de 4.000 h.e.

Subprograma 2.6.	Depuradoras de núcleos de más de 2.000 h.e.

Subprograma 2.7.	Depuradoras de núcleos de más de 1.000 h.e.

Subprograma 2.8.	Depuradoras de núcleos de más de 400 h.e.

Subprograma 2.9.	Depuradoras de núcleos de menos de 400 h.e.

Subprograma 2.10.	Tratamientos adecuados.

Subprograma 2.11.	Rehabilitación de depuradoras existentes.

Subprograma 2.12.	Mejora de colectores y redes.

Subprograma 2.13.	Inversiones en tratamiento de fangos.

Programa Nº 3: Gestión y explotación.

Subprograma 3.1.	Explotación de depuradoras de Zaragoza-capital.

Subprograma 3.2.	Explotación de depuradoras en zonas sensibles.

Subprograma 3.3.	Explotación de depuradoras de más de 15.000 h.e.

Subprograma 3.4.	Explotación de depuradoras de más de 4.000 h.e.

Subprograma 3.5.	Explotación de depuradoras de más de 2.000 h.e.

Subprograma 3.6.	Explotación de depuradoras de más de 1.000 h.e.

Subprograma 3.7.	Explotación de depuradoras de más de 400 h.e.

Subprograma 3.8.	Explotación de depuradoras de menos de 400 h.e.

Subprograma 3.9.	Explotación de depuradoras: tratamiento adecuado.

Subprograma 3.10.	Reutilización de aguas depuradas.

Subprograma 3.11.	Tratamiento integrado de fangos.

Subprograma 3.12.	Evaluación de la calidad del agua de los ríos.

Subprograma 3.13.	Divulgación de información medioambiental.

Subprograma 3.14.	Ahorro de agua.

Subprograma 3.15.	Gastos de funcionamiento de la Junta.

Valoración y financiación

El Consultor actualizará y completará las tablas del Plan.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultará actualizará y completará las previsiones del Plan.

INFRAESTRUCTURA DE REGADÍOS

Este punto deberá ser desarrollado en estrecho contacto con los técnicos del Departamento de Agricultura, que facilitarán la información básica a elaborar por el Consultor.

Recopilación de la información existente

El Consultor recopilará, con la colaboración en la obtención de los datos y permisos del Director del trabajo, la información existente, tanto gráfica como escrita. Al menos debe analizar los siguientes documentos:

Plan Nacional de Regadíos.

Plan Hidrológico Nacional.

Planes Hidrológicos de la Cuenca del Ebro y del Júcar.

Directrices de los Planes Hidrológicos.

Planes Coordinados de Obras Servicios.

Estudios sobre regadíos realizados el Departamento de Agricultura.

Esta información será reflejada sobre un sistema de información geográfica que el Consultor propondrá en su oferta, y que será compatible con las bases de datos de que dispone la Administración Autónoma.

Criterios generales de actuación

El Consultor propondrá criterios generales de actuación a aplicar en los estudios, proyectos, obras y explotación de regadíos. El estudio se hará por áreas, y diferenciará regadíos actuales, mejora de regadíos, ampliación de regadíos y nuevos regadíos. Al menos precisará los siguientes extremos:

Dotaciones: cantidades mínimas, medias y máximas a aplicar para las distintas zonas, clases de regadíos, y tipos de cultivos.

Calidad del agua: valores mínimos a conseguir tanto en el origen del recurso como en las escorrentías e infiltraciones posteriores a la aplicación del riego.

Garantía del recurso: de acuerdo con los datos concretos del origen del recurso (azud en río, aluvial, manantial, pozo, embalse, canal, etc.) se definirán unos criterios mínimos de garantía, y las necesidades de regulación que ello implica.

Interés general, autonómico, comarcal ó local: se estudiará un criterio que permita dividir las competencias entre las distintas Administraciones implicadas.

Promotor y titularidad: se analizarán las distintas posibilidades, referidas tanto a la inversión inicial como a la explotación posterior.

Tramitación y coordinación entre las distintas administraciones y empresas públicas y privadas.

Fórmulas de financiación de la inversión y de la explotación.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos obtenidos, un estudio de fortalezas y debilidades de los regadíos en Aragón. El resultado debe ser un listado que establezca con claridad y concisión las debilidades y fortalezas del sistema y de las instalaciones y servicios a él vinculadas.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles del sistema de regadíos se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector dl regadío en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que al menos deben aparecer los siguientes programas:

Captaciones.

Regulaciones.

Distribución en alta.

Distribución en baja.

Mejora de regadíos existentes.

Ampliación de regadíos existentes.

Nuevos regadíos.

Otras acciones y programas: mejora de la gestión y explotación, etc.

Estos programas y acciones quedarán reflejados en el sistema de información geográfica ya citado.

Los programas se basarán en la información obtenida, y se formularán en todo caso para cada una de las zonas de regadío actuales o futuras de Aragón. Los programas y obras estarán cuantificados por años.

Explotación y mantenimiento

Para cada uno de los programas, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y fórmula de imputación de los costes de explotación y mantenimiento del servicio.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada uno de los programas y por anualidades el coste de inversión inicial, el coste de explotación y mantenimiento, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo

El Consultor relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que los distintos programas puedan ser llevados a cabo. La relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS

Recopilación de la información existente

El Consultor resumirá la información existente en el estudio territorial INTER-ARAGÓN y en otros documentos posteriores sobre el potencial hidroeléctrico bruto y neto de Aragón.

De la base de datos de las concesiones obtenida en la Confederación Hidrográfica del Ebro y en las otras Confederaciones extraerá una ficha en la que aparezcan individualizados los datos de cada concesión hidroeléctrica: tramo del río, situación de los elementos principales, coordenadas si aparecen en el documento, caudales concedidos, restricciones, caudal medioambiental, fecha de concesión, fecha de caducidad, y otros datos que se consideren relevantes.

Esta información quedará reflejada en el sistema de información geográfica que el Consultor proponga.

Criterios generales de actuación

El Consultor propondrá criterios generales de actuación a aplicar en los estudios, proyectos, obras y explotación de aprovechamientos hidroeléctricos. El estudio se hará por tramos de ríos, en función de su valor medioambiental y del objetivo de calidad que cada tramo tenga asignado y diferenciará centrales y minicentrales, concesiones existentes y concesiones futuras, y concesiones con caudales medioambientales de concesiones que no los tengan. Al menos precisará los siguientes extremos:

Criterios de concesión y de explotación de aprovechamientos hidroeléctricos.

Calidad del agua: incidencia del aprovechamiento sobre la calidad del río y valores mínimos a mantener en el tramo del que se detraen caudales y aguas abajo del aprovechamiento. El estudio se referirá a la totalidad de los parámetros ya citados relacionados con la calidad.

Compatibilidad con otros usos y programas: se establecerán criterios que permitan valorar la compatibilidad de los aprovechamientos con otros usos y programas, en especial con los piscícolas, turísticos, recreativos, etc.

Se establecerán medidas generales que vinculen los aprovechamientos hidroeléctricos con el fomento de la economía endógena.

Promotor y titularidad: se analizará de forma especial la titularidad de los aprovechamientos sin caudales ecológicos o con caudales ecológicos insuficientes o situados en tramos de ríos de gran calidad medioambiental, y su posible relación con ampliaciones, renovaciones o solicitudes de nuevos aprovechamientos que puedan realizar las empresas titulares de estos aprovechamientos.

Se definirán criterios de aplicación en los Planes de restitución y obras complementarias de los aprovechamientos.

Tramitación y coordinación entre las distintas administraciones y empresas públicas y privadas.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos obtenidos, un estudio de las fortalezas y debilidades del sistema de aprovechamientos hidroeléctricos de Aragón.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles del sistema de aprovechamientos hidroeléctricos se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

En todo caso, las estrategias deben referirse a la optimización del sistema de producción hidroeléctrico en un contexto de desarrollo sostenible compatible con los objetivos de calidad que se quiere alcanzar en cada tramo de río.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector de los aprovechamientos hidroeléctricos en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que al menos deben aparecer los siguientes programas:

Centrales hidroeléctricas existentes.

Nuevas centrales hidroeléctricas.

Minicentrales existentes.

Nuevas minicentrales.

Otras acciones y programas.

Estos programas y acciones quedarán reflejados en el sistema de información geográfica ya citado.

Explotación y mantenimiento

Para cada uno de los programas, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y fórmula de imputación de los costes de explotación y mantenimiento del servicio.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada uno de los programas y por anualidades el coste del programa, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo

El Consultor relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que los distintos programas puedan ser llevados a cabo. La relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

ACTUACIONES EN MÁRGENES Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS

Recopilación de la información existente

El Consultor reflejará en un sistema de información geográfica los datos disponibles en las distintas Administraciones, y en especial en la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre la situación de las márgenes de los ríos de Aragón. Deben quedar incorporados al sistema los datos existentes de, al menos, los siguientes puntos:

Sotos, zonas húmedas y zonas medioambientalmente valiosas.

Zonas degradadas.

Zonas con procesos erosivos notables.

Obras de defensa en suelo no urbanizable, reflejando los materiales con que están construidas y el período de retorno para el que están calculadas.

Obras de defensa urbanas.

Estudios de deslinde del dominio público hidráulico.

Zonificación de márgenes y riberas.

Criterios generales de actuación

El Consultor propondrá criterios generales de actuación a aplicar en la autorización de usos y actuaciones en las márgenes, tanto por parte de la Administración como por los particulares, desarrollando criterios que permitan zonificar las márgenes de los ríos siguiendo los criterios de zona de intenso desagüe, zona con condición de inundación peligrosa y otros expuestos en varias publicaciones del CEDEX. El estudio se hará por tramos de ríos, teniendo en cuenta su valor medioambiental y el objetivo de calidad que el tramo tenga asignado. Al menos precisará criterios de actuación para:

Usos admisibles en los márgenes de los ríos, siguiendo los criterios del CEDEX citados.

Actuaciones de la Administración y de los particulares en los márgenes de los ríos.

Obras de defensa, diferenciando en zonas urbanas, en zonas pobladas y en zonas no urbanas, y teniendo en cuenta la existencia ó no de procesos erosivos que puedan afectar a las márgenes. Los criterios generales deben tender a restituir el funcionamiento propio del río, evitando siempre que sea posible su canalización, y regulando los usos en especial en la llanura de inundación, cuando la haya.

Regulaciones en el cauce del río.

Revegetación y correcciones hidrológico – forestales en las márgenes y en las cuencas fluyentes. Deberá tenderse a establecer, siempre que ello sea posible, una banda representativa de la vegetación hidrófila y del bosque de galería.

Compatibilidad con otros usos y programas, en especial con los criterios medioambientales y con los de Protección Civil.

Promotor y titularidad.

Tramitación y coordinación entre administraciones.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos obtenidos, un estudio de fortalezas y debilidades del sistema en Aragón. El resultado debe ser un listado que establezca con claridad y concisión las debilidades y fortalezas de lo relacionado con las márgenes y defensa de avenidas en Aragón.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que al menos deben aparecer los siguientes programas:

Regulación de usos y actuaciones.

Actuaciones en sotos y zonas singulares.

Actuaciones en márgenes.

Actuaciones en obras de defensa urbanas.

Actuaciones en obras de defensa en zonas pobladas.

Actuaciones en obras de defensa en zonas no urbanas.

Laminaciones.

Correcciones hidrológico – forestales.

Otras acciones y programas.

Explotación y mantenimiento

Para cada uno de los programas, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y fórmula de imputación de los costes de explotación y mantenimiento.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada uno de los programas y por anualidades el coste de inversión inicial, el coste de explotación y mantenimiento, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo

El Consultor relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que los distintos programas puedan ser llevados a cabo. La relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución.

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y RECARGA DE ACUÍFEROS

Recopilación de la información existente

El Consultor recopilará la información existente en las distintas Confederaciones Hidrográficas, en la Universidad de Zaragoza, en el Instituto Geológico y Minero y en los Servicios propios de la Diputación General de Aragón sobre el estado actual y evolución potencial de los acuíferos y aguas subterráneas de Aragón. Para cada acuífero significativo establecerá una ficha que contenga la información relevante de que se disponga, ficha que será integrada en el sistema de información geográfica que el Consultor debe implementar.

Criterios generales de actuación

El Consultor propondrá criterios generales de actuación a aplicar en la protección, uso y gestión de los acuíferos, referidos al menos a los siguientes puntos:

Extracción de acuíferos.

Recargas e inyecciones de acuíferos.

Regulación concreta aplicada a los distintos sistemas de Aragón de las prácticas agrícolas con incidencia sobre los acuíferos.

Regulación concreta aplicada a los distintos sistemas de Aragón de las prácticas ganaderas con incidencia sobre los acuíferos.

Regulación concreta aplicada a los distintos sistemas de Aragón de la actividad industrial y del sector minero con incidencia sobre los acuíferos.

Compatibilidad con otros usos y programas, en especial con las Directivas Europeas correspondientes y con las políticas de regadío.

Promotor y titularidad.

Tramitación y coordinación entre administraciones.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos obtenidos, un estudio de fortalezas y debilidades del sistema de las aguas subterráneas en Aragón.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que al menos deben aparecer los siguientes programas:

Regulación de extracciones

Regulación de recargas e inyecciones.

Regulación de la actividad agrícola por zonas de influencia de acuíferos.

Regulación de la actividad ganadera por zonas de influencia de acuíferos.

Regulación de la actividad industrial y minera por zonas de influencia de acuíferos.

Otras acciones y programas.

Explotación y mantenimiento

Para cada uno de los programas, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y fórmula de imputación de los costes de explotación y mantenimiento.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada uno de los programas y por anualidades el coste de inversión inicial, el coste de explotación y mantenimiento, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo

El Consultor relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que los distintos programas puedan ser llevados a cabo. La relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

ACTUACIONES ESPECÍFICAMENTE MEDIOAMBIENTALES

Recopilación de la información existente

El Consultor recopilará la información existente en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y en las Confederaciones Hidrográficas, en la Universidad de Zaragoza sobre el estado actual y evolución potencial de los ríos, lagos, embalses y sus ecosistemas asociados en Aragón. Tendrá en especial en cuenta los trabajos ya realizados para la Red Ambiental del Ebro, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y los Lugares de Interés Comunitario.

El Consultor implementará con todos los datos obtenidos un sistema de información geográfica.

Criterios generales de actuación

El Consultor propondrá criterios generales de actuación a aplicar en la protección, uso y gestión de los siguientes espacios:

Actuaciones en ríos.

Actuaciones en márgenes.

Actuaciones en sotos.

Actuaciones en zonas húmedas.

Actuaciones en barrancos y ramblas.

Actuaciones en lagos e ibones.

Actuaciones en embalses.

Tramitación y coordinación entre Administraciones.

Puntos fuertes y puntos débiles

Se realizará, a partir de los datos obtenidos, un estudio de fortalezas y debilidades del sistema medioambientales asociados a agua en Aragón.

Estrategias

A partir de la definición de los puntos fuertes y débiles se definirán las estrategias ó políticas generales o sectoriales que pueden permitir con su aplicación eliminar los elementos negativos y potenciar los positivos. Estas estrategias deben ser concretas y precisas, y deben contar con el mayor respaldo posible, para lo que el Consultor propondrá el sistema de participación pública, bien mediante mesas de expertos, bien mediante difusión general, que considere más oportuno.

Acciones y Programas

El Consultor formulará una serie de programas de actuación que permitan aplicar las estrategias definidas y resolver de forma eficiente los problemas del sector en Aragón en un plazo razonable de tiempo, que definirá. Se considera que al menos deben aparecer los siguientes programas:

Actuaciones en ríos: reposición del régimen natural de caudales o al menos de un régimen de caudales compatible con los objetivos de calidad fijados; reposición cuando sea posible de las llanuras de inundación y, en su caso, de los cauces divagantes; actuaciones que aumentan la diversidad de los hábitats y ecosistemas fluviales; eliminación de algunas barreras físicas; protección de algunos tramos de ríos para su restauración hasta alcanzar un régimen tan similar como sea posible al natural; otras actuaciones en los ríos.

Actuaciones en márgenes: fomento de la vegetación de ribera y de los bosques de galería; limitación del pastoreo y de otros usos; eliminación de obras de defensa innecesarias o de alto impacto; regulación de usos en la llanura de inundación.

Actuaciones en sotos.

Actuaciones en zonas húmedas.

Actuaciones en barrancos y ramblas.

Actuaciones en lagos e ibones.

Actuaciones en embalses.

Tramitación y coordinación entre Administraciones.

Explotación y mantenimiento

Para cada uno de los programas, el Consultor estudiará el sistema de explotación más razonable y fórmula de imputación de los costes de explotación y mantenimiento.

Valoración y financiación

El Consultor elaborará unas tablas en las que aparezca para cada uno de los programas y por anualidades el coste de inversión inicial, el coste de explotación y mantenimiento, la fórmula de financiación y el reparto del coste entre los distintos agentes implicados.

Instrumentos de desarrollo

El Consultor relacionará todos los instrumentos legales que son necesarios para que los distintos programas puedan ser llevados a cabo. La relación tendrá forma de organigrama temporal, y en él aparecerán todas las actuaciones necesarias, con el encadenamiento entre ellas y la formulación del camino crítico.

Responsabilidad de la ejecución

El Consultor examinará quién es el agente o agentes responsables de la formulación y desarrollo de los distintos programas de actuación previstos.

Artículo 4º

PERSONAL QUE ADSCRIBIRÁ EL CONSULTOR A LOS TRABAJOS

El Consultor facilitará el equipo necesario para realizar las tareas objeto de esta asistencia técnica. El personal será el necesario para realizar todos los trabajos del Plan y estará detallado nominalmente en su oferta.

Los licitadores deberán presentar un equipo que acredite experiencia suficiente en cada una de las materias objeto del Plan, debiendo acreditar en conjunto experiencia en:

Planificación de recursos hidráulicos.

Planificación y proyecto de las distintas materias objeto de este Plan.

Conocimiento de Aragón y de la cuenca del Ebro.

Se considera imprescindible que el equipo esté formado al menos por las siguientes personas:

Un ingeniero de caminos, con más de 15 años de experiencia, experto en planificación hidráulica, que dirigirá y coordinará el equipo de trabajo y asumirá las funciones de delegado del Consultor.

Un licenciado en derecho, con más de 10 años de experiencia, experto en derecho administrativo, en especial en derecho del agua, que coordinará los aspectos relacionados con el marco legal.

Un ingeniero de caminos, con más de 10 años de experiencia, experto en implementación y gestión de modelos informáticos de planificación y simulación hidrológica.

Un ingeniero agrónomo, con más de 10 años de experiencia, experto en planificación, proyecto ó gestión de regadíos.

Un técnico superior o licenciado en medio ambiente, con más de 10 años de experiencia,  experto en ecosistemas hídricos.

Además, se considera conveniente la presencia en el equipo de los siguientes profesionales:

Un ingeniero de caminos, con más de 5 años de experiencia, experto en abastecimiento y saneamiento.

Un técnico superior o licenciado, con más de 5 años de experiencia, experto en sistemas de información geográfica.

Un geólogo, con más de 5 años de experiencia, experto en hidrogeología.

Un geógrafo, con más de 5 años de experiencia, experto en medio fluvial.

Los licitadores deberán acreditar que poseen los medios humanos y materiales suficientes para el completo desarrollo del trabajo y que todos los miembros del equipo que proponen poseen la experiencia necesaria para las funciones que se les encomienda.

Los licitadores acompañarán un certificado responsabilizándose de que, en el supuesto de que la adjudicación se realice en los dos meses siguientes a la presentación de las ofertas, todos los técnicos propuestos pueden incorporarse de forma inmediata a los trabajos de redacción del Plan y mantener durante todo el plazo de ejecución la dedicación que hayan propuesto en su oferta.

Artículo 5º

MEDIOS QUE ADSCRIBIRÁ EL CONSULTOR A LOS TRABAJOS

El Consultor proporcionará a su personal los medios técnicos necesarios para el desempeño de su misión. En particular, y además de los programas informáticos habituales de escritura (Word o compatible), hojas de cálculo (Excel o compatible), base de datos (Access o compatible), dibujo (AutoCad, Microstation o compatible) que sean necesarios para el desarrollo de su trabajo, deberá proponer en su oferta un sistema de información geográfica (ArcInfo, AutoCad Map o similar) y un programa de simulación de la gestión hidrológica compatible con el programa que tiene en fase de implementación la Dirección General del Agua del Gobierno de Aragón. El coste adquisición y explotación de estos programas está incluido en los precios de la asistencia y no devengarán ningún abono complementario.

El Consultor dispondrá obligatoriamente de una oficina en la Comunidad Autónoma de Aragón, que deberá concretar en su oferta, con una superficie útil mínima de 150 m2. Estará equipada con el mobiliario necesario para poder trabajar en ella todos los técnicos que el Consultor proponga en su oferta que tendrán dedicación exclusiva o plena (superior a 30 horas) y disponible a la fecha de inicio del trabajo.

Artículo 6º

ABONO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Los servicios de asistencia técnica se abonarán aplicando las mediciones a los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios adjunto, y aplicando la baja conjunta que haya ofertado el Consultor. El abono se hará mediante certificaciones mensuales, certificando unidades completas o, en su caso, la parte proporcional que el Director del trabajo considere como ejecutada y aceptada.

Dentro de estos precios se entienden comprendidos todos aquellos gastos necesarios para su ejecución.

Artículo 7º

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas económicas para el concurso se ajustarán a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso.

En todo caso las ofertas serán “a la baja”, no admitiéndose las que presenten por un presupuesto superior al establecido por la Administración y que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso.

Artículo 8º

RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y LA ADMINISTRACIÓN

Ante la Dirección General del Agua, el adjudicatario estará representado por el Delegado del Consultor o quien éste designe para cada actuación concreta y que acepte el Director de los trabajos de asistencia nombrado por dicha Dirección General.

El Delegado del Consultor asistirá a todas las reuniones relacionadas con el desarrollo y marcha de la obra convocadas, tanto por el Director de los trabajos de la Asistencia Técnica, como por la Dirección General del Agua.

El Delegado del Consultor dará cuenta al Director de los trabajos de la asistencia, mediante partes mensuales, de la labor realizada, indicándose de forma clara y concisa el desarrollo de los trabajos en ejecución y las propuestas que se consideran convenientes para su mejor fin. Cualquier incidencia concreta será objeto de informe puntual aparte de los periódicos mensuales anteriormente expresados.

El Delegado del Consultor establecerá, de acuerdo con el Director de los trabajos, un archivo que contendrá los resultados de todas las actuaciones, así como los informes periódicos y puntuales, con adecuada información del desarrollo de los trabajos, actas de reuniones celebradas, etc. Todo ello con el correspondiente soporte informático que el Director de los trabajos establezca.

El Director del trabajo convocará semanalmente una reunión de coordinación a la que deberán asistir el Delegado del Consultor y todos los técnicos relacionados con las materias a coordinar.

Será indispensable la autorización de la Dirección General del Agua para realizar cualquier cambio de personas o reajuste de funciones en el equipo de trabajo del adjudicatario; esta autorización sólo será concedida si pasan más de dos meses entre la presentación de ofertas y la adjudicación, ó por causas de fuerza mayor, debiendo el Consultor proponer en ambos casos sustitutos que reúnan, objetivamente, iguales y mejores condiciones para el desempeño del trabajo que el técnico al que sustituyen.

Si el Director de los trabajos observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo del consultor, bien porque quede patente a su juicio la falta de competencia, bien porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por persona idónea. El consultor realizará esta sustitución en el plazo de una semana.

La Administración se reserva la facultad de nombrar y cesar al Delegado del Consultor propuesto por el adjudicatario y exigir la presentación de otro Delegado del Consultor.

Artículo 9º

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la Asistencia Técnica objeto del presente Pliego de Base se fija en DOCE (12) MESES.

Artículo 10º

OBLIGACIONES LABORALES DEL CONSULTOR

El Consultor estará obligado a cumplir con su personal todas las disposiciones laborales vigentes. En ningún caso se establecerá relación laboral alguna entre la Administración y el Consultor o su personal.

El Director de los trabajos podrá demandar, en cualquier momento, justificación del pago de las cuotas correspondientes a cada empleado del consultor.

Zaragoza, marzo de 2001

El Jefe del Servicio de

Estudios y Planificación,

Fdo: Manuel Allende Álvarez.

CUADRO DE PRECIOS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

CUADRO DE PRECIOS

1.- MARCO LEGAL

|  | Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Unión Europea. | 50.000 |
| 1.1.2. | Administración Central del Estado. | 50.000 |
| 1.1.3. | Comunidad Autónoma de Aragón. | 100.000 |
| 1.1.4. | Diputaciones Provinciales. | 25.000 |
| 1.1.5. | Entidades Comarcales. | 25.000 |
| 1.1.6. | Municipios y Mancomunidades municipales. | 25.000 |
| 1.1.7. | Otras entidades: empresas públicas, consorcios, etc. | 50.000 |
| 1.1.8. | Concesiones de agua actuales. | 2.000.000 |
| 1.1.9. | Otras actuaciones administrativas sectoriales. | 25.000 |
| 1.2.1. | Pacto del Agua de Aragón. | 100.000 |
| 1.2.2. | Plan Hidrológico Nacional. | 200.000 |
| 1.2.3. | Plan Nacional de Regadíos. | 250.000 |
| 1.2.4. | Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. | 400.000 |
| 1.2.5. | Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. | 100.000 |
| 1.2.6. | Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar. | 100.000 |
| 1.2.7. | Otros instrumentos de planificación hidráulica. | 50.000 |
| 1.2.8. | Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. | 50.000 |
| 1.2.9. | Directrices de Ordenación Territorial de Aragón. | 25.000 |
| 1.2.10. | Directrices Parciales de Ordenación Territorial. | 25.000 |
| 1.2.11. | Directrices Sectoriales de Ordenación Territorial. | 25.000 |
| 1.2.12. | Otros instrumentos de planificación territorial. | 50.000 |
| 1.2.13. | Directivas Comunitarias. | 50.000 |
| 1.2.14. | Normativa medioambiental estatal. | 50.000 |
| 1.2.15. | Normativa medioambiental autonómica. | 50.000 |
| 1.2.16. | Otra normativa medioambiental. | 25.000 |
| 1.3.1. | Coordinación entre Administraciones. | 50.000 |
| 1.3.2. | Incidencia sobre los agentes sociales. | 50.000 |
| 1.4.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 1.5.1. | Definición de estrategias. | 200.000 |
| 1.6.1. | Formulación de las acciones. | 100.000 |
| 1.6.2. | Estrategias que desarrollan. | 50.000 |
| 1.6.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 10.000 |
| 1.6.4. | Responsable de la ejecución. | 25.000 |
| 1.6.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 25.000 |
| 1.6.6. | Coordinación entre Administraciones. | 25.000 |
| 1.6.7. | Coste económico y financiación. | 50.000 |
| 1.7.1. | Desarrollo de la programación. | 50.000 |

| 2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA |
| --- |
|  | Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 2.1.1. | Domésticos. | 100.000 |
| 2.1.2. | Municipales. | 50.000 |
| 2.1.3. | Industriales. | 100.000 |
| 2.1.4. | Comerciales y de servicios. | 100.000 |
| 2.1.5. | Medioambientales. | 100.000 |
| 2.1.6. | Otros usos urbanos. | 50.000 |
| 2.2.1. | Caudales mínimos en los ríos. | 100.000 |
| 2.2.2. | Otros usos medioambientales. | 100.000 |
| 2.2.3. | Regadíos. | 250.000 |
| 2.2.4. | Ganadería. | 100.000 |
| 2.2.5. | Usos industriales. | 100.000 |
| 2.2.6. | Producción hidroeléctrica. | 100.000 |
| 2.2.7. | Acuicultura. | 50.000 |
| 2.2.8. | Usos recreativos. | 50.000 |
| 2.2.9. | Navegación. | 50.000 |
| 2.3.1. | Demanda actual por cuencas. | 100.000 |
| 2.3.1. | Demanda actual agrupada. | 50.000 |
| 2.4.1. | De la demanda doméstica. | 100.000 |
| 2.4.2. | De la demanda municipal. | 50.000 |
| 2.4.3. | De la demanda industrial. | 100.000 |
| 2.4.4. | De la demanda comercial y de servicios. | 50.000 |
| 2.4.5. | De la demanda medioambiental. | 50.000 |
| 2.4.6. | De otras demandas urbanas. | 50.000 |
| 2.5.1. | Caudales mínimos en los ríos. | 100.000 |
| 2.5.2. | Otros usos medioambientales. | 100.000 |
| 2.5.3. | Regadíos. | 400.000 |
| 2.5.4. | Ganadería. | 400.000 |
| 2.5.5. | Usos industriales. | 400.000 |
| 2.5.6. | Producción hidroeléctrica. | 100.000 |
| 2.5.7. | Acuicultura. | 50.000 |
| 2.5.8. | Usos recreativos. | 50.000 |
| 2.5.9. | Navegación. | 50.000 |
| 2.6.1. | Proyección de la demanda a 10 años vista. | 100.000 |
| 2.6.2. | Proyección de la demanda a 20 años vista. | 100.000 |
| 2.6.3. | Demanda estratégica. | 100.000 |
| 2.6.4. | Proyección de la demanda por cuencas. | 100.000 |
| 2.7.1. | Demanda actual. | 100.000 |
| 2.7.2. | Demanda futura. | 100.000 |
| 2.7.3. | Políticas de optimización de la demanda. | 200.000 |
| 2.8.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 2.9.1. | Definición de estrategias. | 200.000 |
| 2.10.1. | Formulación de las acciones. | 100.000 |
| 2.10.2. | Estrategias que desarrollan. | 50.000 |
| 2.10.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 300.000 |
| 2.10.4. | Responsable de la ejecución. | 50.000 |
| 2.10.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 50.000 |
| 2.10.6. | Coordinación entre Administraciones. | 50.000 |
| 2.10.7. | Coste económico y financiación. | 100.000 |
| 2.11.1. |

Desarrollo de la programación.

| 3.-ESTUDIO DE LA OFERTA | 200.000 |
| --- | --- |
| Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 3.1.1. | Sistema del Ebro. | 600.000 |
| 3.1.2. | Sistema de Tajo. | 200.000 |
| 3.1.3. | Sistema de Turia – Mijares. | 200.000 |
| 3.1.4. | Puesta en funcionamiento del modelo | 250.000 |
| 3.1.5. | Transferencias entre cuencas. | 400.000 |
| 3.2.1. | Incremento de regulaciones. | 200.000 |
| 3.2.2. | Futuras transferencias entre cuencas. | 200.000 |
| 3.2.3. | Incidencia del cambio climático. | 200.000 |
| 3.2.4. | Simulaciones. | 200.000 |
| 3.3.1. | Balance general. | 200.000 |
| 3.3.2. | Balance por cuencas. | 200.000 |
| 3.3.3. | Garantía. | 100.000 |
| 3.3.4. | Proyección. | 100.000 |
| 3.4.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 3.5.1. | Definición de estrategias. | 200.000 |
| 3.6.1. | Formulación de las acciones. | 200.000 |
| 3.6.2. | Estrategias que desarrollan. | 50.000 |
| 3.6.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 500.000 |
| 3.6.4. | Responsable de la ejecución. | 50.000 |
| 3.6.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 50.000 |
| 3.6.6. | Coordinación entre Administraciones. | 50.000 |
| 3.6.7. | Coste económico y financiación. | 200.000 |
| 3.7.1. |

Desarrollo de la programación.

| 4.- CALIDAD DE LAS AGUAS | 200.000 |
| --- | --- |
| Nº ORDEN |

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

| 4.1.1. | Estado actual. | 400.000 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Objetivos de calidad. | 100.000 |
| 4.2.1. | Análisis de la situación actual. | 400.000 |
| 4.2.2. | Análisis de la situación futura. | 400.000 |
| 4.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 4.4.1. | Definición de estrategias. | 200.000 |
| 4.5.1. | Formulación de las acciones. | 100.000 |
| 4.5.2. | Estrategias que desarrollan. | 50.000 |
| 4.5.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 200.000 |
| 4.5.4. | Responsable de la ejecución. | 50.000 |
| 4.5.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 50.000 |
| 4.5.6. | Coordinación entre Administraciones. | 50.000 |
| 4.5.7. | Coste económico y financiación. | 100.000 |
| 4.6.1. |

Desarrollo de la programación.

| 5.- INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN | 100.000 |
| --- | --- |
| Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 5.1.1. | Recopilación de información. | 400.000 |
| 5.2.1. | Criterios del Plan Hidrológico Nacional. | 50.000 |
| 5.2.2. | Criterios del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. | 50.000 |
| 5.2.3. | Criterios del Pacto del Agua de Aragón. | 50.000 |
| 5.2.4. | Criterios generales a aplicar en las regulaciones. | 100.000 |
| 5.2.5. | Coordinación entre administraciones. | 100.000 |
| 5.2.6. | Planes de restitución y obras complementarias. | 200.000 |
| 5.2.7. | Financiación. | 100.000 |
| 5.3.1. | Necesidades de regulación. | 200.000 |
| 5.4.1. | Obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. | 200.000 |
| 5.4.2. | Obras incluidas en el P. H. de la Cuenca del Ebro. | 200.000 |
| 5.4.3. | Obras incluidas en el Pacto del Agua. | 400.000 |
| 5.4.4. | Otras obras de regulación con proyecto o estudio. | 400.000 |
| 5.4.5. | Otras obras de regulación a estudiar. | 400.000 |
| 5.4.6. | Regulaciones para usos medioambientales. | 200.000 |
| 5.5.1. | Criterios generales. | 200.000 |
| 5.5.2. | Aplicación. | 200.000 |
| 5.6.1. | De la inversión inicial. | 150.000 |
| 5.6.2. | De la explotación. | 150.000 |
| 5.7.1. | Programación de los instrumentos. | 300.000 |
| 5.8.1. |

Responsabilidad de la ejecución.

|  | 200.000 |
| --- | --- |
|  | 6.- ABASTECIMIENTO, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS |
| Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 6.1.1. | Recopilación de información. | 2.000 |
| 6.2.1. | Dotaciones | 200.000 |
| 6.2.2. | Calidad del agua. | 200.000 |
| 6.2.3. | Garantía del recurso. | 100.000 |
| 6.2.4. | Interés general, autonómico, comarcal ó local. | 100.000 |
| 6.2.5. | Promotor y titularidad. | 100.000 |
| 6.2.6. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 100.000 |
| 6.2.7. | Financiación. | 100.000 |
| 6.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 6.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 200.000 |
| 6.5.1. | Programa de Captaciones. | 200.000 |
| 6.5.2. | Programa de Regulaciones. | 200.000 |
| 6.5.3. | Programa de Potabilizaciones. | 800.000 |
| 6.5.4. | Programa de Distribución en alta. | 800.000 |
| 6.5.5. | Programa de Distribución en baja. | 800.000 |
| 6.5.6. | Otras acciones y programas. | 200.000 |
| 6.6.1. | Criterios generales. | 200.000 |
| 6.7.1. | De la inversión inicial. | 400.000 |
| 6.7.2. | De la explotación. | 200.000 |
| 6.8.1. | Programación de los instrumentos. | 200.000 |
| 6.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |
|  | 7.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES |
| Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 7.1.1. | Recopilación de información. | 100.000 |
| 7.2.1. | Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. | 100.000 |
| 7.2.2. | Criterios complementarios. | 100.000 |
| 7.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 100.000 |
| 7.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 100.000 |
| 7.5.1. | Instrumentales. | 100.000 |
| 7.5.2. | Construcción de infraestructuras. | 200.000 |
| 7.5.3. | Gestión y explotación. | 200.000 |
| 7.6.1. | De la inversión inicial. | 150.000 |
| 7.6.2. | De la explotación. | 150.000 |
| 7.7.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |
|  | 8.- REGADÍOS |
|  | Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 8.1.1. | Recopilación de información. | 400.000 |
| 8.2.1. | Dotaciones | 200.000 |
| 8.2.2. | Calidad del agua. | 100.000 |
| 8.2.3. | Garantía del recurso. | 100.000 |
| 8.2.4. | Interés general, autonómico, comarcal ó local. | 100.000 |
| 8.2.5. | Promotor y titularidad. | 100.000 |
| 8.2.6. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 100.000 |
| 8.2.7. | Financiación. | 100.000 |
| 8.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 8.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 200.000 |
| 8.5.1. | Captaciones. | 200.000 |
| 8.5.2. | Regulaciones. | 1.000.000 |
| 8.5.3. | Distribución en alta. | 1.000.000 |
| 8.5.4. | Distribución en baja. | 1.000.000 |
| 8.5.5. | Mejora de regadíos existentes. | 2.000.000 |
| 8.5.6. | Ampliación de regadíos existentes. | 1.000.000 |
| 8.5.7. | Nuevos regadíos. | 2.000.000 |
| 8.5.8. | Otras acciones y programas. | 500.000 |
| 8.6.1. | Criterios generales. | 500.000 |
| 8.7.1. | De la inversión inicial. | 2.000.000 |
| 8.7.2. | De la explotación. | 500.000 |
| 8.8.1. | Programación de los instrumentos. | 500.000 |
| 8.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |
|  | 9.- APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS |
|  | Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 9.1.1. | Recopilación de información. | 400.000 |
| 9.2.1. | Criterios de concesión y de explotación. | 200.000 |
| 9.2.2. | Calidad del agua después del aprovechamiento. | 50.000 |
| 9.2.3. | Compatibilidad con otros usos y programas. | 50.000 |
| 9.2.4. | Fomento de la economía endógena. | 50.000 |
| 9.2.5. | Promotor y titularidad. | 50.000 |
| 9.2.6. | Planes de restitución. | 50.000 |
| 9.2.7. | Obras complementarias. | 50.000 |
| 9.2.8. | Tramitación y coordinación entre Administraciones. | 50.000 |
| 9.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 9.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 200.000 |
| 9.5.1. | Programa de Centrales hidroeléctricas existentes. | 200.000 |
| 9.5.2. | Programa de Nuevas centrales hidroeléctricas. | 200.000 |
| 9.5.3. | Programa de Minicentrales existentes. | 200.000 |
| 9.5.4. | Programa de Nuevas Minicentrales. | 200.000 |
| 9.5.5. | Otras acciones y programas. | 100.000 |
| 9.6.1. | Criterios generales. | 200.000 |
| 9.7.1. | De la inversión inicial. | 200.000 |
| 9.7.2. | De la explotación. | 100.000 |
| 9.8.1. | Programación de los instrumentos. | 100.000 |
| 9.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |
|  | 10.- ACTUACIONES EN MÁRGENES Y DEFENSA DE AVENIDAS |
| Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 10.1.1. | Recopilación de información. | 600.000 |
| 10.2.1. | Usos admisibles en los márgenes de los ríos. | 100.000 |
| 10.2.2. | Actuaciones en los márgenes de los ríos. | 100.000 |
| 10.2.3. | Obras de defensa: urbanas, no urbanas. | 200.000 |
| 10.2.4. | Regulaciones. | 100.000 |
| 10.2.5. | Revegetación y correcciones hidrológico – forestales. | 50.000 |
| 10.2.6. | Compatibilidad con otros usos y programas. | 100.000 |
| 10.2.7. | Promotor y titularidad. | 100.000 |
| 10.2.8. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 100.000 |
| 10.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 10.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 200.000 |
| 10.5.1. | Regulación de usos y actuaciones. | 200.000 |
| 10.5.2. | Programa de actuaciones en zonas singulares. | 400.000 |
| 10.5.3. | Programa de actuaciones en márgenes. | 400.000 |
| 10.5.4. | Actuaciones en obras de defensa urbanas. | 400.000 |
| 10.5.5. | Actuaciones en obras de defensa en zonas pobladas | 400.000 |
| 10.5.6. | Actuaciones en defensas en zonas no urbanas. | 400.000 |
| 10.5.7. | Laminaciones. | 200.000 |
| 10.5.8. | Correcciones hidrológico – forestales. | 200.000 |
| 10.5.9. | Otras acciones y programas. | 100.000 |
| 10.6.1. | Criterios generales. | 200.000 |
| 10.7.1. | De la inversión inicial. | 400.000 |
| 10.7.2. | De la explotación. | 200.000 |
| 10.8.1. | Programación de los instrumentos. | 100.000 |
| 10.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |
|  | 11.- AGUAS SUBTERRÁNEAS |
|  | Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 11.1.1. | Recopilación de información. | 500.000 |
| 11.2.1. | Extracciones de acuíferos. | 200.000 |
| 11.2.2. | Inyecciones en acuíferos. | 200.000 |
| 11.2.3. | Prácticas agrícolas. | 200.000 |
| 11.2.4. | Prácticas ganaderas. | 200.000 |
| 11.2.5. | Prácticas industriales y mineras. | 200.000 |
| 11.2.6. | Compatibilidad con otros usos y programas. | 100.000 |
| 11.2.7. | Promotor y titularidad. | 100.000 |
| 11.2.8. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 100.000 |
| 11.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 11.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 200.000 |
| 11.5.1. | Regulación de extracciones. | 200.000 |
| 11.5.2. | Regulación de inyecciones. | 200.000 |
| 11.5.3. | Regulación de la actividad agrícola. | 200.000 |
| 11.5.4. | Regulación de la actividad ganadera. | 200.000 |
| 11.5.5. | Regulación de la actividad industrial y minera. | 200.000 |
| 11.5.6. | Otras acciones y programas. | 200.000 |
| 11.6.1. | Criterios generales. | 200.000 |
| 11.7.1. | De la inversión inicial. | 500.000 |
| 11.7.2. | De la explotación. | 250.000 |
| 11.8.1. | Programación de los instrumentos. | 100.000 |
| 11.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |
|  | 12.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS MEDIO AMBIENTALES |
| Nº ORDEN | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO |
| 12.1.1. | Recopilación de información. | 200.000 |
| 12.2.1. | Actuaciones en ríos. | 200.000 |
| 12.2.2. | Actuaciones en márgenes. | 200.000 |
| 12.2.3. | Actuaciones en sotos. | 200.000 |
| 12.2.4. | Actuaciones en zonas húmedas. | 200.000 |
| 12.2.5. | Actuaciones en barrancos y ramblas. | 200.000 |
| 12.2.6. | Actuaciones en lagos e ibones. | 200.000 |
| 12.2.7. | Actuaciones en embalses. | 200.000 |
| 12.2.8. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 100.000 |
| 12.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 200.000 |
| 12.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 200.000 |
| 12.5.1. | Actuaciones en ríos. | 400.000 |
| 12.5.2. | Actuaciones en márgenes. | 400.000 |
| 12.5.3. | Actuaciones en sotos. | 400.000 |
| 12.5.4. | Actuaciones en zonas húmedas. | 400.000 |
| 12.5.5. | Actuaciones en barrancos y ramblas. | 400.000 |
| 12.5.6. | Actuaciones en lagos e ibones. | 400.000 |
| 12.5.7. | Actuaciones en embalses. | 400.000 |
| 12.5.8. | Otras acciones y programas. | 200.000 |
| 12.6.1. | Criterios generales. | 200.000 |
| 12.7.1. | De la inversión inicial. | 500.000 |
| 12.7.2. | De la explotación. | 250.000 |
| 12.8.1. | Programación de los instrumentos. | 100.000 |
| 12.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 100.000 |

Zaragoza, marzo de 2001

EL JEFE DEL SERVICIO DE

ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN,

Fdo: Manuel Allende Álvarez.

PRESUPUESTO GENERAL

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

PRESUPUESTO GENERAL

| PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN. |
| --- |
| PRESUPUESTO |
|  | Nº ORDEN | CONCEPTO | UDS | COSTE UNITARIO | COSTE PARCIAL | COSTE |
|  | 1. | MARCO LEGAL |
|  | 1.1. | Análisis de las competencias actuales. |
|  | 1.1.1. | Unión Europea. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.1.2. | Administración Central del Estado. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.1.3. | Comunidad Autónoma de Aragón. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 1.1.4. | Diputaciones Provinciales. | 1 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.1.5. | Entidades Comarcales. | 1 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.1.6. | Municipios y Mancomunidades municipales. | 1 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.1.7. | Otras entidades: empresas públicas, consorcios, etc. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.1.8. | Concesiones de agua actuales. | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 1.1.9. | Otras actuaciones administrativas sectoriales. | 1 | 25.000 | 25.000 | 2.350.000 |
|  | 1.2. | Análisis de los instrumentos de planificación hidráulica. |
|  | 1.2.1. | Pacto del Agua de Aragón. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 1.2.2. | Plan Hidrológico Nacional. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 1.2.3. | Plan Nacional de Regadíos. | 1 | 250.000 | 250.000 |
|  | 1.2.4. | Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 1.2.5. | Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 1.2.6. | Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 1.2.7. | Otros instrumentos de planificación hidráulica. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.2.8. | Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.2.9. | Directrices de Ordenación Territorial de Aragón. | 10 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.2.10. | Directrices Parciales de Ordenación Territorial. | 6 | 25.000 | 250.000 |
|  | 1.2.11. | Directrices Sectoriales de Ordenación Territorial. | 1 | 25.000 | 150.000 |
|  | 1.2.12. | Otros instrumentos de planificación territorial. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.2.13. | Directivas Comunitarias. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.2.14. | Normativa medioambiental estatal. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.2.15. | Normativa medioambiental autonómica. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.2.16. | Otra normativa medioambiental. | 1 | 25.000 | 25.000 | 1.900.000 |
|  | 1.3. | Coordinación entre Administraciones. |
|  | 1.3.1. | Coordinación entre Administraciones. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.3.2. | Incidencia sobre los agentes sociales. | 1 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
|  | 1.4. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 1.4.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 1.5. | Estrategias. |
|  | 1.5.1. | Definición de estrategias. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 1.6. | Acciones. |
|  | 1.6.1. | Formulación de las acciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 1.6.2. | Estrategias que desarrollan. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 1.6.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 1 | 10.000 | 10.000 |
|  | 1.6.4. | Responsable de la ejecución. | 1 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.6.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 1 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.6.6. | Coordinación entre Administraciones. | 1 | 25.000 | 25.000 |
|  | 1.6.7. | Coste económico y financiación. | 1 | 50.000 | 50.000 | 285.000 |
|  | 1.7. | Programación. |
| 1.7.1. | Desarrollo de la programación. | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| CAPÍTULO 1: MARCO LEGAL. |  |  |  | 5.085.000 |
|  | 2. | ESTUDIO DE LA DEMANDA. |
|  | 2.1. | Demanda actual: usos urbanos. |
|  | 2.1.1. | Domésticos. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.1.2. | Municipales. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.1.3. | Industriales. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.1.4. | Comerciales y de servicios. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.1.5. | Medioambientales. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.1.6. | Otros usos urbanos. | 1 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
|  | 2.2. | Demanda actual: usos no urbanos. |
|  | 2.2.1. | Caudales mínimos en los ríos. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.2.2. | Otros usos medioambientales. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.2.3. | Regadíos. | 1 | 250.000 | 250.000 |
|  | 2.2.4. | Ganadería. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.2.5. | Usos industriales. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.2.6. | Producción hidroeléctrica. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.2.7. | Acuicultura. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.2.8. | Usos recreativos. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.2.9. | Navegación. | 1 | 50.000 | 50.000 | 900.000 |
|  | 2.3. | Resumen de la demanda actual. |
|  | 2.3.1. | Demanda actual por cuencas. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.3.1. | Demanda actual agrupada. | 1 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
|  | 2.4. | Demanda futura: usos urbanos. |
|  | 2.4.1. | De la demanda doméstica. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.4.2. | De la demanda municipal. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.4.3. | De la demanda industrial. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.4.4. | De la demanda comercial y de servicios. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.4.5. | De la demanda medioambiental. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.4.6. | De otras demandas urbanas. | 1 | 50.000 | 50.000 | 400.000 |
|  | 2.5. | Demanda futura: usos no urbanos. |
|  | 2.5.1. | Caudales mínimos en los ríos. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.5.2. | Otros usos medioambientales. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.5.3. | Regadíos. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 2.5.4. | Ganadería. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 2.5.5. | Usos industriales. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 2.5.6. | Producción hidroeléctrica. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.5.7. | Acuicultura. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.5.8. | Usos recreativos. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.5.9. | Navegación. | 1 | 50.000 | 50.000 | 1.650.000 |
|  | 2.6. | Resumen de la demanda futura. |
|  | 2.6.1. | Proyección de la demanda a 10 años vista. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.6.2. | Proyección de la demanda a 20 años vista. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.6.3. | Demanda estratégica. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.6.4. | Proyección de la demanda por cuencas. | 1 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
|  | 2.7. | Análisis. |
|  | 2.7.1. | Demanda actual. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.7.2. | Demanda futura. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.7.3. | Políticas de optimización de la demanda. | 1 | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
|  | 2.8. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 2.8.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 2.9. | Estrategias. |
|  | 2.9.1. | Definición de estrategias. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 2.10. | Acciones. |
|  | 2.10.1. | Formulación de las acciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 2.10.2. | Estrategias que desarrollan. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.10.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 1 | 300.000 | 300.000 |
|  | 2.10.4. | Responsable de la ejecución. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.10.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.10.6. | Coordinación entre Administraciones. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 2.10.7. | Coste económico y financiación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
|  | 2.11. | Programación. |
| 2.11.1. | Desarrollo de la programación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE LA DEMANDA. |  |  |  | 5.700.000 |
|  | 3. | ESTUDIO DE LA OFERTA. |
|  | 3.1. | Oferta actual. |
| 3.1.1. | Sistema del Ebro. | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | 3.1.2. | Sistema de Tajo. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.1.3. | Sistema de Turia – Mijares. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.1.4. | Puesta en funcionamiento del modelo | 16 | 250.000 | 4.000.000 |
|  | 3.1.5. | Transferencias entre cuencas. | 1 | 400.000 | 400.000 | 5.400.000 |
|  | 3.2. | Oferta futura. |
|  | 3.2.1. | Incremento de regulaciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.2.2. | Futuras transferencias entre cuencas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.2.3. | Incidencia del cambio climático. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.2.4. | Simulaciones. | 10 | 200.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
|  | 3.3. | Balance oferta - demanda. |
|  | 3.3.1. | Balance general. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.3.2. | Balance por cuencas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.3.3. | Garantía. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 3.3.4. | Proyección. | 1 | 100.000 | 100.000 | 600.000 |
|  | 3.4. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 3.4.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.5. | Estrategias. |
|  | 3.5.1. | Definición de estrategias. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.6. | Acciones. |
|  | 3.6.1. | Formulación de las acciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 3.6.2. | Estrategias que desarrollan. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 3.6.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 1 | 500.000 | 500.000 |
|  | 3.6.4. | Responsable de la ejecución. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 3.6.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 3.6.6. | Coordinación entre Administraciones. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 3.6.7. | Coste económico y financiación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 1.100.000 |
|  | 3.7. | Programación. |
| 3.7.1. | Desarrollo de la programación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE LA OFERTA. |  |  |  | 10.300.000 |
|  | 4. | CALIDAD DE LAS AGUAS. |
|  | 4.1. | Parámetros de calidad en los ríos. |
|  | 4.1.1. | Estado actual. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 4.1.2. | Objetivos de calidad. | 1 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
|  | 4.2. | Análisis. |
|  | 4.2.1. | Análisis de la situación actual. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 4.2.2. | Análisis de la situación futura. | 1 | 400.000 | 400.000 | 800.000 |
|  | 4.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 4.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 4.4. | Estrategias. |
|  | 4.4.1. | Definición de estrategias. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 4.5. | Acciones. |
|  | 4.5.1. | Formulación de las acciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 4.5.2. | Estrategias que desarrollan. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 4.5.3. | Definición, objetivos, desarrollo y aplicación. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 4.5.4. | Responsable de la ejecución. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 4.5.5. | Políticas sectoriales sobre las que inciden. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 4.5.6. | Coordinación entre Administraciones. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 4.5.7. | Coste económico y financiación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 600.000 |
| 4.6. | Programación. |
| 4.6.1. | Desarrollo de la programación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| CAPÍTULO 4: CALIDAD DE LAS AGUAS. |  |  |  | 2.400.000 |
|  | 5. | INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN. |
|  | 5.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 5.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | 5.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 5.2.1. | Criterios del Plan Hidrológico Nacional. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 5.2.2. | Criterios del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 5.2.3. | Criterios del Pacto del Agua de Aragón. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 5.2.4. | Criterios generales a aplicar en las regulaciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 5.2.5. | Coordinación entre administraciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 5.2.6. | Planes de restitución y obras complementarias. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 5.2.7. | Financiación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 650.000 |
|  | 5.3. | Necesidades de regulación. |
|  | 5.3.1. | Necesidades de regulación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 5.4. | Programa de obras a realizar. |
|  | 5.4.1. | Obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 5.4.2. | Obras incluidas en el P. H. de la Cuenca del Ebro. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 5.4.3. | Obras incluidas en el Pacto del Agua. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 5.4.4. | Otras obras de regulación con proyecto o estudio. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 5.4.5. | Otras obras de regulación a estudiar. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 5.4.6. | Regulaciones para usos medioambientales. | 1 | 200.000 | 200.000 | 1.800.000 |
|  | 5.5. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 5.5.1. | Criterios generales. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 5.5.2. | Aplicación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| 5.6. | Valoración y financiación. |
|  | 5.6.1. | De la inversión inicial. | 1 | 150.000 | 150.000 |
|  | 5.6.2. | De la explotación. | 1 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
|  | 5.7. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 5.7.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  | 5.8. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 5.8.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| CAPÍTULO 5: INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN. |  |  | 4.250.000 |
| 6. | ABASTECIMIENTO, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS. |
| 6.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 6.1.1. | Recopilación de información. | 730 | 2.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
|  | 6.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 6.2.1. | Dotaciones | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 6.2.2. | Calidad del agua. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 6.2.3. | Garantía del recurso. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 6.2.4. | Interés general, autonómico, comarcal ó local. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 6.2.5. | Promotor y titularidad. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 6.2.6. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 6.2.7. | Financiación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 900.000 |
|  | 6.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 6.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6.4. | Estrategias. |
|  | 6.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6.5. | Acciones y programas. |
|  | 6.5.1. | Programa de Captaciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 6.5.2. | Programa de Regulaciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 6.5.3. | Programa de Potabilizaciones. | 1 | 800.000 | 800.000 |
|  | 6.5.4. | Programa de Distribución en alta. | 1 | 800.000 | 800.000 |
|  | 6.5.5. | Programa de Distribución en baja. | 1 | 800.000 | 800.000 |
|  | 6.5.6. | Otras acciones y programas. | 1 | 200.000 | 200.000 | 3.000.000 |
|  | 6.6. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 6.6.1. | Criterios generales. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 6.7. | Valoración y financiación. |
|  | 6.7.1. | De la inversión inicial. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 6.7.2. | De la explotación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
|  | 6.8. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 6.8.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 6.9. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 6.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| CAPÍTULO 6: ABASTECIMIENTO, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. | 6.860.000 |
|  | 7. | SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. |
|  | 7.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 7.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 7.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 7.2.1. | Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 7.2.2. | Criterios complementarios. | 1 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
|  | 7.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 7.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 7.4. | Estrategias. |
|  | 7.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 7.5. | Acciones y programas. |
|  | 7.5.1. | Instrumentales. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 7.5.2. | Construcción de infraestructuras. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 7.5.3. | Gestión y explotación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 500.000 |
|  | 7.6. | Valoración y financiación. |
|  | 7.6.1. | De la inversión inicial. | 1 | 150.000 | 150.000 |
|  | 7.6.2. | De la explotación. | 1 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
|  | 7.7. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 7.7.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | CAPÍTULO 7: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. | 1.400.000 |
|  | 8. | REGADÍOS. |
|  | 8.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 8.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | 8.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 8.2.1. | Dotaciones | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 8.2.2. | Calidad del agua. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 8.2.3. | Garantía del recurso. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 8.2.4. | Interés general, autonómico, comarcal ó local. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 8.2.5. | Promotor y titularidad. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 8.2.6. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 8.2.7. | Financiación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 800.000 |
|  | 8.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 8.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 8.4. | Estrategias. |
|  | 8.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 8.5. | Acciones y programas. |
|  | 8.5.1. | Captaciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 8.5.2. | Regulaciones. | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 8.5.3. | Distribución en alta. | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 8.5.4. | Distribución en baja. | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 8.5.5. | Mejora de regadíos existentes. | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 8.5.6. | Ampliación de regadíos existentes. | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 8.5.7. | Nuevos regadíos. | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 8.5.8. | Otras acciones y programas. | 1 | 500.000 | 500.000 | 8.700.000 |
|  | 8.6. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 8.6.1. | Criterios generales. | 1 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 8.7. | Valoración y financiación. |
|  | 8.7.1. | De la inversión inicial. | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 8.7.2. | De la explotación. | 1 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 |
|  | 8.8. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 8.8.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 8.9. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 8.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | CAPÍTULO 8: REGADÍOS. |  |  |  | 13.900.000 |
|  | 9. | APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS. |
|  | 9.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 9.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | 9.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 9.2.1. | Criterios de concesión y de explotación. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.2.2. | Calidad del agua después del aprovechamiento. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 9.2.3. | Compatibilidad con otros usos y programas. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 9.2.4. | Fomento de la economía endógena. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 9.2.5. | Promotor y titularidad. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 9.2.6. | Planes de restitución. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 9.2.7. | Obras complementarias. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 9.2.8. | Tramitación y coordinación entre Administraciones. | 1 | 50.000 | 50.000 | 550.000 |
|  | 9.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 9.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.4. | Estrategias. |
|  | 9.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.5. | Acciones y programas. |
|  | 9.5.1. | Programa de Centrales hidroeléctricas existentes. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.5.2. | Programa de Nuevas centrales hidroeléctricas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.5.3. | Programa de Minicentrales existentes. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.5.4. | Programa de Nuevas minicentrales. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.5.5. | Otras acciones y programas. | 1 | 100.000 | 100.000 | 900.000 |
|  | 9.6. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 9.6.1. | Criterios generales. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

|  | 9.7. | Valoración y financiación. |
| --- | --- | --- |
|  | 9.7.1. | De la inversión inicial. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 9.7.2. | De la explotación. | 1 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
|  | 9.8. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 9.8.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 9.9. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 9.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| CAPÍTULO 9: APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS. |  |  | 2.950.000 |
| 10. | ACTUACIONES EN MÁRGENES Y DEFENSA DE AVENIDAS. |
|  | 10.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 10.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|  | 10.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 10.2.1. | Usos admisibles en los márgenes de los ríos. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 10.2.2. | Actuaciones en los márgenes de los ríos. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 10.2.3. | Obras de defensa: urbanas, no urbanas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.2.4. | Regulaciones. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 10.2.5. | Revegetación y correcciones hidrológico – forestales. | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | 10.2.6. | Compatibilidad con otros usos y programas. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 10.2.7. | Promotor y titularidad. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 10.2.8. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 1 | 100.000 | 100.000 | 850.000 |
|  | 10.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 10.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.4. | Estrategias. |
|  | 10.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.5. | Acciones y programas. |
|  | 10.5.1. | Regulación de usos y actuaciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.5.2. | Programa de actuaciones en zonas singulares. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 10.5.3. | Programa de actuaciones en márgenes. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 10.5.4. | Actuaciones en obras de defensa urbanas. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 10.5.5. | Actuaciones en obras de defensa en zonas pobladas | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 10.5.6. | Actuaciones en defensas en zonas no urbanas. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 10.5.7. | Laminaciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.5.8. | Correcciones hidrológico – forestales. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.5.9. | Otras acciones y programas. | 1 | 100.000 | 100.000 | 2.700.000 |
|  | 10.6. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 10.6.1. | Criterios generales. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 10.7. | Valoración y financiación. |
|  | 10.7.1. | De la inversión inicial. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 10.7.2. | De la explotación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
|  | 10.8. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 10.8.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 10.9. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 10.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| CAPÍTULO 10: ACTUACIONES EN MÁRGENES Y DEFENSA DE AVENIDAS. | 5.550.000 |
|  | 11. | AGUAS SUBTERRÁNEAS. |
| 11.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 11.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 11.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 11.2.1. | Extracciones de acuíferos. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.2.2. | Inyecciones en acuíferos. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.2.3. | Prácticas agrícolas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.2.4. | Prácticas ganaderas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.2.5. | Prácticas industriales y mineras. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.2.6. | Compatibilidad con otros usos y programas. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 11.2.7. | Promotor y titularidad. | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | 11.2.8. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 1 | 100.000 | 100.000 | 1.300.000 |
|  | 11.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 11.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.4. | Estrategias. |
|  | 11.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.5. | Acciones y programas. |
|  | 11.5.1. | Regulación de extracciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.5.2. | Regulación de inyecciones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.5.3. | Regulación de la actividad agrícola. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.5.4. | Regulación de la actividad ganadera. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.5.5. | Regulación de la actividad industrial y minera. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.5.6. | Otras acciones y programas. | 1 | 200.000 | 200.000 | 1.200.000 |
|  | 11.6. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 11.6.1. | Criterios generales. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 11.7. | Valoración y financiación. |
|  | 11.7.1. | De la inversión inicial. | 1 | 500.000 | 500.000 |
|  | 11.7.2. | De la explotación. | 1 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |
| 11.8. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 11.8.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 11.9. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 11.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| CAPÍTULO 11: AGUAS SUBTERRÁNEAS. |  |  |  | 4.550.000 |
| 12. | ACTUACIONES ESPECÍFICAMENTE MEDIOAMBIENTALES. |
|  | 12.1. | Recopilación de la información existente. |
|  | 12.1.1. | Recopilación de información. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2. | Criterios generales de actuación. |
|  | 12.2.1. | Actuaciones en ríos. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.2. | Actuaciones en márgenes. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.3. | Actuaciones en sotos. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.4. | Actuaciones en zonas húmedas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.5. | Actuaciones en barrancos y ramblas. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.6. | Actuaciones en lagos e ibones. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.7. | Actuaciones en embalses. | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.2.8. | Tramitación y coordinación entre administraciones. | 1 | 100.000 | 100.000 | 1.500.000 |
|  | 12.3. | Puntos fuertes y puntos débiles. |
|  | 12.3.1. | Análisis de fortalezas y debilidades. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.4. | Estrategias. |
|  | 12.4.1. | Criterios y líneas generales de actuación. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.5. | Acciones y programas. |
|  | 12.5.1. | Actuaciones en ríos. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.2. | Actuaciones en márgenes. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.3. | Actuaciones en sotos. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.4. | Actuaciones en zonas húmedas. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.5. | Actuaciones en barrancos y ramblas. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.6. | Actuaciones en lagos e ibones. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.7. | Actuaciones en embalses. | 1 | 400.000 | 400.000 |
|  | 12.5.8. | Otras acciones y programas. | 1 | 200.000 | 200.000 | 3.000.000 |
|  | 12.6. | Explotación y mantenimiento. |
|  | 12.6.1. | Criterios generales. | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 12.7. | Valoración y financiación. |
|  | 12.7.1. | De la inversión inicial. | 1 | 500.000 | 500.000 |
|  | 12.7.2. | De la explotación. | 1 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |
|  | 12.8. | Instrumentos de desarrollo del Programa. |
|  | 12.8.1. | Programación de los instrumentos. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 12.9. | Responsabilidad de la ejecución. |
|  | 12.9.1. | Responsabilidad de la ejecución. | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | CAPÍTULO 12: ACTUACIONES ESPECÍFICAMENTE MEDIOAMBIENTALES. | 6.250.000 |

|  | RESUMEN DEL PRESUPUESTO. |
| --- | --- |
| CAPÍTULO 1: MARCO LEGAL. |
| 5.085.000 |
|  | CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE LA DEMANDA. |
| 5.700.000 |
|  | CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE LA OFERTA. |
| 10.300.000 |
|  | CAPÍTULO 4: CALIDAD DE LAS AGUAS. |
| 2.400.000 |
|  | CAPÍTULO 5: INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN. |
|  | 4.250.000 |
|  | CAPÍTULO 6: ABASTECIMIENTO, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. | 6.860.000 |
|  | CAPÍTULO 7: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. | 1.400.000 |
|  | CAPÍTULO 8: REGADÍOS. |
| 13.900.000 |
|  | CAPÍTULO 9: APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS. |
|  | 2.950.000 |
|  | CAPÍTULO 10: ACTUACIONES EN MÁRGENES Y DEFENSA DE AVENIDAS. | 5.550.000 |
|  | CAPÍTULO 11: AGUAS SUBTERRÁNEAS. |
| 4.550.000 |
|  | CAPÍTULO 12: ACTUACIONES ESPECÍFICAMENTE MEDIOAMBIENTALES. | 6.250.000 |
| SUMA |
| 69.195.000 |
| 16% de IVA |
| 11.071.200 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA |
| 80.266.200 |

Asciende el presupuesto estimado a la cantidad de OCHENTA MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS (80.266.200.-) PESETAS.

Zaragoza, marzo de 2001

EL JEFE DE SERVICIO DE  ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN,

Fdo.: Manuel Allende Álvarez.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

CONCURSO

| Procedimiento Abierto (Art. 73.2 LCAP) |
| --- |
| X | CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA |
|  | CONTRATO DE SERVICIOS |
|  | Sin admisión de variantes |
|  | Con admisión de variantes |

Tramitación ordinaria

Tramitación urgente

Tramitación anticipada

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A.-

| ADMINISTRACION CONTRATANTE: | Diputación General de Aragón |
| --- | --- |
| ORGANO DE CONTRATACION: | Consejero de Medio Ambiente, por delegación el ____________, Orden de ___________________, BOA Nº |

Servicio

ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

Fecha Aprobación Pliego

Fecha Orden Contratación

B.-  DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN

C.-  PRESUPUESTO DE CONTRATA

En cifra

80.266.200 pesetas

En letra

OCHENTA MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y SES MIL DOSCIENTAS PESETAS

D.- REGIMEN DE FINANCIACION

| Gobierno de Aragón |
| --- |
| 100% | % | % |

E. -  ANUALIDADES

| EJERCICIO | A cargo del Gobierno de Aragón |
| --- | --- |
|  | TOTAL |
| 2001 | 40.000.000 |  |  | 40.000.000 |
| 2002 | 40.266.200 |
|  | 40.266.200 |
| TOTAL | 80.266.200 |  |  | 80.266.200 |
| F.- PLAZO DE EJECUCION | G.- PRÓRROGA SI NO |
| DOCE MESES | Duración máxima de la prórroga: |

H. REVISIÓN DE PRECIOS

SIN REVISIÓN

I.- GARANTIA PROVISIONAL

| 1.605.324 PTS | UN MILLÓN SEISCIENTAS CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTICUATRO PESETAS |
| --- | --- |
| J. GARANTIA DEFINITIVA |
| K. GARANTÍA DEFINITIVA COMPLEMENTARIA ESPECIAL |
| 4% de Adjudicación |
| (Apartado 2.3.2.3) |
| Exigida (Anexo nº 5) No exigida |

L.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  (Sólo contratos de Servicios)

GRUPO

SUBGRUPO

TIPO DE SERVICIO

CATEGORIA

M.- CONDICIONES DE EJECUCION

Según constan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

N.- PLAZO DE GARANTIA			Ñ.- SUBCONTRATACION

PORCENTAJE MAXIMO AUTORIZADO

1.- SISTEMA DE ADJUDICACION

El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante concurso a tenor de lo previsto en el artículo 85 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, BOE número 148).

En el supuesto de admisión de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas con los límites fijados en el Anexo nº 6,  que es parte inseparable de este Pliego

2.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1.- DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1.- Objeto del contrato

El objeto del concurso al que se refiere el presente Pliego es el señalado en el apartado B del Cuadro-Resumen, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.1.2.- Presupuesto del Contrato

El importe del Presupuesto del Contrato es el señalado como máximo en el apartado C del Cuadro-Resumen.

Se entenderá que las ofertas de los contratantes comprenden, no sólo el precio de la Contrata, sino también el importe del Impuesto  sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora, o del Impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder.

2.1.3.- Existencia de crédito

Del expediente tramitado para la contratación resulta acreditada la existencia de crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por la Administración.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente .

2.1.4.- Plazo de ejecución del contrato.

El plazo de ejecución del contrato será como máximo el que figura en el apartado F del Cuadro-Resumen. Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 198 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el contrato podrá ser prorrogado, si así se prevé en el apartado G del Cuadro-resumen. La prórroga deberá  convenirse antes de finalizar el plazo de ejecución, de forma expresa, por mutuo acuerdo de las partes.

2.2.- CLAUSULAS ESPECIALES DE LICITACION

2.2.1.- Garantía provisional.

La que en su caso figure en el apartado I del Cuadro-Resumen.

2.2.2.- Presentación de proposiciones.

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial correspondiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el párrafo anterior y cumplirán los requisitos señalados en el art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar simultáneamente al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo del trabajo o servicio y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.

2.2.3.- Contenido de las proposiciones.

La presentación de proposiciones supone por parte del Empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Las proposiciones constarán de los sobres que se indican a continuación, cerrados y firmados por el concursante o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador.

2.2.3.1.- Sobre A

TITULO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO: DOCUMENTACION GENERAL

1º.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que constasen las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. (Artº 79.2.a) Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 25.1 Reglamento General de Contratación del Estado).

2º.- Documentos que acrediten, en  su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Diputación General de Aragón, y fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por el Organo Administrativo competente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (art. 79.2 a) Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 25.2 Reglamento General de Contratación del Estado). Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3º.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas o de profesionales, en su caso. Cuando dos o más empresas o profesionales acudan a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios o profesionales que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios o profesionales que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración (art. 27 Reglamento General de Contratación del Estado). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas o profesionales componentes de la Unión.

4º.-	Solvencia económica, financiera y técnica. Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo nº 1). Este requisito será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que con arreglo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sea exigible (Art. 15.1 ).

Cuando se exija clasificación, habrá que presentar certificado expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía y Hacienda o testimonio notarial del mismo, acompañado de una declaración jurada de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá acreditar que el licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado L del Cuadro-Resumen del presente Pliego en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas.

La clasificación de la U.T.E. se determina mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones (art. 288 R.G.C.E.). Se exige que todas las empresas que concurran en unión temporal estén clasificadas, (art. 31.2 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) excepto cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberán acreditar su clasificación y  los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica (art. 24.2 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

5º.- Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Aragón y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (Artº 79.2.b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

6º.- Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso,

Si la garantía se constituye en Aval o Seguro de Caución se incorporará en el sobre A.

Si se constituye en metálico o valores, deberá depositarse en la Caja de Depósitos de la Diputación General de Aragón debiendo aportar el resguardo acreditativo en el sobre A.

En el caso de uniones temporales de empresarios o profesionales, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas  o profesionales participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el apartado I del cuadro resumen.

La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, eximirá de la constitución de la garantía provisional, siempre que quede acreditado mediante certificación de la Tesorería de la Diputación General de Aragón, comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha certificación deberá ser incluída en el sobre “A”.

7º.- Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.  En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.

8º.-	Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo. Para ello podrán obtener información en la Dirección General de Trabajo de la Diputación General de Aragón.

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACION QUE HAN DE PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS

Los empresarios extranjeros deberán presentar la documentación señalada anteriormente teniendo en cuenta las especialidades y la documentación específica que, a continuación, se detallan:

1º.- Documentos que acrediten su capacidad de obrar. Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea será suficiente acreditar su inscripción en el registro profesional o comercial que figura en el anexo 1 del Real Decreto 390/96 de 1 de marzo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la representación diplomática de España en el Estado correspondiente (art. l5.2 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 6 del Real Decreto 390/96 de 1 de marzo).

2º.-	Informe de reciprocidad. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente,  que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. En los contratos de cuantía igual o superior a la señalada en el artículo 203.2, deberá prescindirse de este informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (art. 23.1 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

3º.- Solvencia económica, financiera y técnica. Los empresarios de Estados miembros de la Unión Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación  y en el presente Pliego (anexo nº 1), así como su inscripción en el Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidas (art. 25.2 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).  En este caso será necesario que justifiquen, mediante certificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, no hallarse clasificados, ni con clasificación suspendida o anulada (artículo 284 del Reglamento General de Contratación del Estado).

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea en favor de sus propios empresarios constituye una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las letras b) y c) del artículo 16.1, letra a) del artículo 19 y letras a), b) d) e i) del artículo 20 (artículo 26.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

4º.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 79.2 d, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán de hacerse en forma oficial (art. 25.3 Reglamento General de Contratación del Estado).

2.2.3.2.- Sobre B

TITULO: PROPUESTA ECONOMICA

CONTENIDO

Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como anexo nº 2 de este Pliego, formando parte inseparable del mismo.

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas o profesionales si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.

En el supuesto de admisión de variantes, la proposición que presente cada licitador podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, con los límites que se establezcan por el Órgano de Contratación en el Anexo nº 6 del presente Pliego y en los anuncios correspondientes.

Cada licitador en la proposición que presente deberá incluir obligatoriamente la solución al trabajo o servicio básico requerido.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

2.2.3.3.- Sobre C

TITULO: REFERENCIAS TECNICAS

CONTENIDO:

Relación de prestaciones ejecutadas en los tres últimos años análogas al objeto de este contrato, debidamente firmada por el receptor de la prestación..

Relación de prestaciones de la misma naturaleza con las Administraciones Públicas con anterioridad a la fecha de este Pliego, debidamente acreditada por el organismo receptor de la prestación.

Memoria explicativa del estudio realizado para la prestación, incluyendo su planificación.

Relación del personal técnico y medios de que dispone el licitador para la eficaz y concreta realización del trabajo o servicio.

Cualesquiera otras que se indiquen expresamente en el pliego de prescripciones técnicas.

El concursante deberá responder de la exactitud de todos los datos presentados.

En el supuesto de que alguno de los documentos que se relacionan anteriormente hayan sido aportados en el sobre “A”, se hará constar dicha circunstancia en este sobre “C”.

2.2.4.- Apertura y examen de las proposiciones.

En el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa de Contratación notificará el resultado de las Empresas admitidas por la misma como consecuencia de la calificación de la documentación contenida en los sobres A verificada previamente.

Con posterioridad,  la Mesa abrirá el sobre B de las Empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones económicas.

Terminado el acto anterior, redactará el Acta correspondiente en la que se reflejará el resultado del concurso y sus incidencias.

2.2.5 Modificación de la personalidad jurídica de la empresa licitadora.

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

2.2.6.- Criterios objetivos a tener en cuenta para realizar la adjudicación.

Los criterios objetivos de valoración de las propuestas son los que figuran en el Anexo nº 4 que es parte inseparable de este Pliego.

2.2.7.- Adjudicación.

2.2.7.1. Propuesta de adjudicación

La Mesa de Contratación, previos los informes Técnicos que considere precisos, elevará al Órgano de Contratación las proposiciones presentadas por los licitadores, con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en el Anexo nº 4.

En el caso de que la propuesta señalara a algún empresario, como elegido para ser adjudicatario del trabajo o servicio, aquélla no creará derecho alguno en favor de dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Órgano de Contratación.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el art. 86 o declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuran en este Pliego.

2.2.7.2. Documentación que deberá aportar el empresario propuesto como adjudicatario.

El empresario señalado como propuesto para la adjudicación deberá aportar, salvo que ya lo hubiera aportado en el sobre A de documentación administrativa,  en el plazo máximo de 5 días hábiles, la justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de Aragón y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,  en los siguientes términos:

1º.-Obligaciones tributarias.

Alta y en su caso último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto.

Certificación administrativa acreditativa de:

Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno y otro impuesto personal, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados a cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.

No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. Sin embargo, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones.

Certificación administrativa expedida por el Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos acreditativa de no existir deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de Aragón en las mismas condiciones fijadas en el párrafo anterior. Se acompaña al presente Pliego, como Anexo nº 3 el modelo de solicitud.

2º.- Obligaciones de Seguridad Social.

Certificación Administrativa acreditativa de:

Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la actividad.

Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten sus servicios a la misma.

Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

3º-  No obstante, cuando la empresa no este obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.

2.3.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

2.3.1.- Documentación

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el Organo de Contratación, mediante la aportación de los documentos probatorios correspondientes, su personalidad y capacidad para contratar con la Administración, aunque hayan sido presentados en el acto de licitación, así como los justificantes de la garantía definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitación.

En el caso de que el trabajo o servicio fuera adjudicado a una unión temporal de empresas deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y CIF asignado a la unión temporal.  Si se trata de una unión temporal de profesionales, bastará su acreditación mediante la formalización de documento privado ante la Administración contratante, debiendo aportar igualmente el CIF asignado a la unión temporal.

2.3.2.- Garantía definitiva.

2.3.2.1. Condiciones generales:

El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva, en un plazo de 15 días desde que se le notifique la adjudicación definitiva por el importe que figura en el Cuadro-Resumen, de conformidad  con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. También podrá optar por retención de precio en el primer pago (art. 41.3 L.C.A.P.).

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, el Adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición.

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, el importe del mismo experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto vigente en cada momento.

La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, eximirá de la constitución de la garantía definitiva, siempre que quede acreditado mediante certificación de la Tesorería de la Diputación General de Aragón, comprensiva de su existencia y suficiencia.

2.3.2.2. Presunción de temeridad

En los supuestos de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad se exigirá una garantía definitiva por el 20 por 100 del importe de adjudicación (Artº 36.4 L.C.A.P.)

2.3.2.3. Garantía complementaria especial

En el supuesto de que la oferta seleccionada se desvíe de la oferta media y se aproxime al umbral a partir del cual las ofertas deban ser consideradas como anormalmente bajas, se indicará en el apartado K de la carátula la exigencia de una garantía complementaria especial, según la gradación establecida en el Anexo nº 5.

2.3.3.- Documento de formalización

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo máximo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de la adjudicación, el correspondiente documento administrativo de formalización del contrato, que deberá contener los requisitos exigidos en las normas reglamentarias vigentes.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

2.4.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.4.1.- Abonos al Contratista.

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo, previa presentación de facturas debidamente conformadas, certificaciones , en caso de entregas parciales, y Acta de Recepción cuando proceda.

El Pliego de Prescripciones Técnicas indicará si la valoración de los trabajos se realiza por precios unitarios, referidos a unidades de obra, unidades de tiempo, aplicación de honorarios por tarifa, por tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición o en una composición de varias de estas modalidades.  En defecto de previsión expresa, se determinará el precio por tanto alzado.

Si en la financiación de este contrato participan dos o más Departamentos de la Diputación General de Aragón o está cofinanciado con otras Entidades u Organismos al Contratista se le abonará, por cada una de las partes comprometidas en la financiación, el trabajo ejecutado en la proporción en que participan en el mismo y que se refleja en el apartado D del Cuadro-Resumen.

2.4.2.- Obligaciones del contratista.

2.4.2.1.- Obligaciones laborales y sociales.

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender a sus obligaciones dependerá exclusivamente de ésta.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

2.4.2.2.- Incumplimiento del contrato y penalidades por mora.

Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al Contratista, se estará a lo dispuesto por los Artículos 95 y 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Si la prestación realizada por el contratista no se ajustase a las prescripciones establecidas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Si el objeto del contrato es la elaboración de un Proyecto de obras serán de aplicación los arts. 217 al 219 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.4.2.3. Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación:

Además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 115.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el adjudicatario, al poner en conocimiento por escrito a la Administración contratante del subcontrato a celebrar, acompañará una declaración responsable del subcontratista relativa a no estar incurso en suspensión de clasificaciones o inhabilitaciones para contratación.  El incumplimiento por el adjudicatario de esta obligación, podrá dar lugar a responsabilidades, en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.4.3.- Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y de adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

2.4.4.- Impuestos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o en su caso el Impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder sin que, por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

2.4.5.- Revisión de precios.

La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en los artículos 103 a 108 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con arreglo al índice de revisión establecido en el apartado H del Cuadro-Resumen.

2.5.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS O DEL SERVICIO.

2.5.1.- Dirección de los trabajos o del servicio.

En virtud de lo establecido en el art. 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas el Organo de Contratación dirigirá los trabajos o servicio contratado.

2.5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo (Sólo aplicable a contratos de servicios).

En los contratos de servicios, cuando así lo exija la naturaleza de su objeto por requerir la intervención de trabajadores sujetos a un especial riesgo para la seguridad y la salud en su realización, ya sea físico, psicofísico, químico o biológico, el adjudicatario deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud. En dicho Plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos:

Control de accidentes o enfermedades profesionales

Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

La iniciación del servicio quedará subordinada a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el Órgano de Contratación, previo informe favorable del mismo emitido por un técnico competente.

2.5.3.- Programa de Trabajos.

Si se estima conveniente realizar un Programa de Trabajos éste será aprobado por la Administración al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

2.5.4.- Propiedad de los trabajos o del servicio.

El resultado de los trabajos o servicios que se realicen por el adjudicatario en ejecución de este contrato será propiedad de la Diputación General de Aragón.

2.5.5.- Modificaciones del Contrato

Si en desarrollo del trabajo o servicio, se detectase la conveniencia o necesidad de modificar el contrato, se realizará en la forma prevista en los artículos 59 y 101 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y disposiciones complementarias.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajos.

2.5.6.- Suspensión de los trabajos o del servicio.

Si la Administración acordara una suspensión de los trabajos o del servicio, ya sea temporal-parcial, temporal-total o definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión.

2.6.- RECEPCION Y LIQUIDACIÓN.  PLAZO DE GARANTIA

2.6.1.- La recepción y liquidación se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

2.6.2.- El plazo de garantía, en su caso, será el fijado en el apartado N del Cuadro-Resumen.

2.7.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 111 y 214 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y con los efectos previstos en los artículos 113 y 215.

2.8. Régimen Jurídico del contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas expresamente a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo. También será de aplicación el Reglamento General de Contratación del Estado, en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución de este contrato, serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos habrá lugar a Recurso Contencioso-Administrativo conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, pudiendo interponerse, con carácter potestativo, Recurso previo de Reposición.

Para el caso de transacción y arbitraje se estará a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón (Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de dicha Ley. BOA número 77).

Zaragoza,  marzo  de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA,

Fdo.: Fco. Javier Sánchez Muñoz.

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que el presente pliego ha sido aprobado por el Excmo. Sr. Consejero del Departamento con fecha 28 de marzo de 2000, previo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos de fecha 27 de marzo de 2000.

Zaragoza,  a    de  marzo de 2001

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,

ANEXO Nº 1

ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA

Solvencia económica y financiera (art.º 16.1 Ley LCAP)

| a) | Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales |
| --- | --- |

| b) | Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas |
| --- | --- |

| c) | Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. |
| --- | --- |

Solvencia técnica (art.º 19. Ley LCAP)

| a) | Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. |
| --- | --- |

| b) | Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. |
| --- | --- |

| c) | Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de los responsables del control de calidad. |
| --- | --- |

| d) | Una declaración que indique el promedio anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años. |
| --- | --- |

| e) | Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para la realización del contrato. |
| --- | --- |

| f) | Una declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para controlar la calidad, así como de los medios de estudio y de investigación de que dispongan |
| --- | --- |

| g) | Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o en nombre de éste por un organismo oficial u homologado competente del estado en que esté establecido el empresario, con el acuerdo de dicho organismo sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad |
| --- | --- |

ANEXO Nº 2

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. ___________________________________________, con domicilio en ____________________ provincia de _________ Calle ______________ número ____. en nombre (propio o de la Empresa que representa)________________, con D.N.I. ________________, y domicilio fiscal en ______________ calle _____________________, enterado del anuncio publicado en el “B.O._.“ de ____________ del día .____ de _____. de _____ y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de

______________________________________________________________________________________________ se compromete en nombre (1)_______________________ a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (expresar claramente, escrita en letra y número la cantidad de pesetas por la que se compromete el proponente a la ejecución del contrato).

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no sólo el precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora.

____________________, de __________________, de _______

(fecha y firma del proponente)

(1) propio o de la Empresa que representa

ANEXO Nº 3

Departamento de Economía, Hacienda y Función Pública

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS

SERVICIO DE RECAUDACION

| SECCION DE GESTION RECAUDATORIA |
| --- |
| TELEFONO: | 976 71 40 51 |
| FAX: | 976 71 55 38 |

D. _______________________________________________con D.N.I. ___________ en representación de la Empresa ______________________________________________________________

_________________________________________________  con N.I.F._____________________________

con domicilio fiscal en _________________ C/ _____________________________________ Nº-piso-pta. _________ C.P. ___________ Teléfono ____________________ y domicilio a efectos de notificación en __________________ C/ _________________________________ Nº-piso-pta. ____________ C.P. ____________ Teléfono _______________________

SOLICITA CERTIFICADO de la Comunidad Autónoma de Aragón a efectos de lo establecido en el artículo 7.1 e) del Real Decreto 390/1996 de 1 de marzo, u otra normativa específica, en el cumplimiento de obligaciones tributarias, a efectos de

CONCURSO

SUBVENCION

OTROS :   _____________________________________________________________

Si anteriormente ha sido expedido certificado,  éste tiene validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de su expedición, por lo que si a fecha de hoy su certificado está vigente  desea:

| ORIGINAL: | SI |
| --- | --- |
| Nº COPIAS COMPULSADAS: |
| NO |

Zaragoza, a ______ de _________________ de 2000

(Firma)

ENVIO:		POR CORREO

SE RECOGERÁ EN MANO

SR. JEFE DEL SERVICIO DE RECAUDACION

Pº Independencia, 32.  50071 Zaragoza

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

ANEXO 4

CRITERIOS OBJETIVOS A TENER EN CUENTA

PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN

Se establecen los siguientes criterios de valoración de las ofertas y su baremo:

Proposición económica: de 0 a 20 puntos.

De las ofertas admitidas se calcularán los valores:

Bi  =  baja de cada oferta en % sobre el presupuesto base de licitación.

Bm = baja media de todas las ofertas admitidas en %.

La puntuación obtenida por cada oferta vendrá determinada mediante dos curvas definidas por los siguientes polinomios en función del valor:

X = Bi - Bm

para x >0	pi= -0,000608 x5 + 0,010764 x4 - 0,047569 x3 - 0,193056 x2 +20

para x<0	pi= -0,008333 x5 - 0,133333 x4 - 0,591667 x3 - 1,466667 x2 +20

para el valor x=0	coinciden ambas curvas en el valor p= 20 ptos.

para x ( 10 ó x ( - 5 	pi = 0

Relación de trabajos similares: de 0 a 30 puntos.

De planificación de recursos hidráulicos: de 0 a 10 puntos.

Relacionados con las distintas materias objeto de este Plan: de 0 a 10 puntos.

De planificación en Aragón: de 0 a 10 puntos.

Curriculum vitae del Delegado del Consultor: de 0 a 10 puntos.

Curriculum vitae de los miembros del equipo: de 0 a 10 puntos.

Medios disponibles: técnicos, auxiliares, informáticos, etc.: de 0 a 10 puntos.

Satisfacción de la Administración con trabajos anteriores: de 0 a 10  puntos.

Zaragoza, marzo de 2001.

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA,

Fdo.: Fco. Javier Sánchez Muñoz.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

ANEXO Nº 5

GARANTÍA COMPLEMENTARIA ESPECIAL

NO SE EXIGE GARANTÍA COMPLEMENTARIA ESPECIAL

Zaragoza, marzo de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA,

Fdo.: Fco. Javier Sánchez Muñoz.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ARAGÓN.

ANEXO Nº 6

Admisión de Variantes

NO PROCEDE

Zaragoza, marzo de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA,

Fdo.: Fco. Javier Sánchez Muñoz.